# Arbeitsplan Termin 7 — PRT-ART Diplomarbeit (2026-05-08, rueckwirkend konsolidiert 2026-05-15)

Stand: 2026-05-15 (K-J.1 — rueckwirkend erstellt fuer Konsistenz mit Termin-1-6 + Termin-8 Office-Trio) Vorgaenger: Termin 6 (2026-04-16, Architektur REV4 + Scope-Freeze) Quelle: HABICH_TERMIN7_ZUSAMMENFASSUNG_2026_05_13.md + REVIEW_PLAN_6_TAGE.md + Phase5_UML_Detail Doks 00-30

## §1 Was geplant war (zur Vorbereitung Termin 7)

Termin 7 sollte konsolidieren: - UML-Detail-Architektur (REV5 → REV6 → REV7 → REV7.6) abgeschlossen - Habich-Direktiven aus Sprechstunde 2026-05-08 verankert - 33-Paper-Cluster-Tieflektuere abgeschlossen - Bausteine-Matrix + Allokator-Matrix als zentrale Permutations-Doku - Begriffsglossar v3 → v7 konsolidiert - F1-F15 + 8 F-EXTRA Architektur-Entscheidungen verbindlich - Drei-Repo-Aufteilung (cache-engine WIE / prt-art Pruefling / Diplomarbeit Code/ WAS)

## §2 Sprint-Plan vor Termin 7 (Phase 3.B → 3.D → Phase 5 PRE-UML → Phase 6+)

### 2.1 Phase 3.B (RIGOROSE Tieflektuere ALLER 33 Paper)

- Pro Paper-Notiz in _review/papers/P*-*.md (Cluster A-F)

- Cross-Paper-Konzeptmatrix (18 Konzepte ueber 33 Paper)

- Eigenschaften pro Algorithmus (23 Algorithmen, 4 Kategorien A-D)

### 2.2 Phase 3.C (Begriffsglossar v3 mit Paper-Belegen)

- Jeder Begriff hat min. 1 Paper-Quelle mit P-ID

- Cross-Paper-Identitaetsmatrix erweitert auf 33 Paper

- 4 Domaenen geschaerft

### 2.3 Phase 3.D (Domaenenmodell v3 + v4 Korrekturen)

- 7 Domaenen: Search Engine, Cache Engine & Builder, Measurement, Hardware/ISA, Engine-Choice, Bausteine-Matrix

- F1-F15 + F-EXTRA-Beschluesse eingearbeitet

### 2.4 Phase 5 PRE-UML (15 Design-Entscheidungs-Fragen + 8 F-EXTRA)

- 15 F-Fragen mit Architekt geklaert

- F10-K + F12-K Korrekturen

- F-EXTRA-1 bis F-EXTRA-8 Beschluesse

### 2.5 Phase 6 (Implementations-Inkremente INK-1 bis INK-8)

- INK-1: PermutationFlags + Event + ObserverRegistry

- INK-2: DecisionLambdaTrees (10+ Familien)

- INK-3: ConcurrencyManager (8 Disziplinen + 3 Mechaniken)

- INK-4: TelemetryStrategy Achse 11 (Kuehn 5 Strategien)

- INK-5: Plattform-Auto-Discovery (REV 3 K3.2)

- INK-6: CacheHierarchy + LiveModel + Scheduler + Heuristik + Mode

- INK-7: HybridCompositionCommand (Command-Pattern, REV 3 K3.4)

- INK-8: InMemoryMeasurementBuffer + Measure-Matrix (F5 + F1)

### 2.6 Phase 6.2 (Custom Allokation als Cache-Engine-Basisdisziplin)

- 5 Cluster AC1-AC5 (Foundation, Modern, NUMA, Concurrent, Standard)

- 23 Allokator-Paper A01-A23

- 7 Achsen AA1-AA7

### 2.7 Phase 6.3-6.6 (ABI + Builder + TestData + Mikrobenchmark)

- ABI-stabiles C++23-Modul-Interface

- CacheEngineBuilder als eigenstaendiges Programm

- TestDataSetAccumulationEngine

- Mikrobenchmark-Suite

### 2.8 Phase 7 (Permutations-Builds + Experiment-Loop)

- 7.1 Workload-Generator (YCSB-style + synthetic)

- 7.2 Echte cmake-Module-Build-Pipeline

- 7.3 ResultAggregator + Baseline-Vergleich

- 7.4 Experiment End-to-End Demo

## §3 Was zu Termin 7 fertig war (siehe Arbeitsergebnis_Termin7.md)

Alle Sprints aus §2 wurden erfolgreich abgeschlossen. Stand 2026-05-13 (Termin 7): V1-V7 in HABICH_TERMIN7_ZUSAMMENFASSUNG_2026_05_13.md Tabelle.

Drei-Repo-Architektur etabliert: - cache-engine (HEAD V7, “Demo pipeline OK” mit 54 DLLs) - prt-art (REV 7.1 stabil) - Diplomarbeit/Code/ (5 Module: messung_driver, binary_to_csv, csv_to_latex, diagram_generator, latex_to_pdf)

## §4 Pflicht-Diskussionspunkt fuer Termin 7

Granularitaet Messreihe B (Cache-Engine-Permutationen): - Allokator × Layout × Prefetch × Density × Sync = bis zu mehrere 100 DLLs - Frage: Reduzierung auf Teil-Auswahl (3 × 3 × 2)? - Antwort des Architekten: Nein, vollstaendige Messung erforderlich.

## §5 Naechste Sprints nach Termin 7

V8-V31 (siehe HABICH_TERMIN7_ZUSAMMENFASSUNG_2026_05_13.md NACHTRAG §7 + §8): - V8-V11: User-Direktiven Implementations + 30 SOTA-Profile + ABI-Operations + CI - V12-V15: std-API + Naming + thesis-Skelett + Manuskript Kapitel 01-07 - V16-V18: Build-Verifikation + Codegen-Templates - V19-V22: Profile-Stack <expected_workload> + Mess-Pipeline E2E - V23-V24: cache-engine Layout-Refactoring (libs/-Migration) - V25-V29: Profile-Stack-Erweiterung + Allokator-Override - V30: libs/-Migration vollstaendig (ohne domain/-Zwischenebene) - V31: 22 Adapter-Inhalte + P27 hp-soft + NOTICE Architekt-Direktive II

(Detail siehe ../20260515 Termin 8/Arbeitsplan_Termin8.md)

## §6 Querverweise

- Termin-7-Original-Vorbereitung: HABICH_TERMIN7_ZUSAMMENFASSUNG_2026_05_13.md (mit V12-V31 NACHTRAG)

- 6-Tage-Review-Plan: REVIEW_PLAN_6_TAGE.md

- Habich-Feedback 2026-05-08: Habich_Feedback_2026_05_08.txt

- Kuehn-Erkenntnisse 2026-05-09: Kuehn_Erkenntnisse_Einarbeitung_2026_05_09.txt

- Phase5_UML_Detail (Doks 00-30): Phase5_UML_Detail/

- Termin-8-Folge: ../20260515 Termin 8/

- Master-Plan Konsolidierung: ../../MASTERPLAN_KONSOLIDIERUNG_TERMINE.md