## Slide 1: PRT-ART Termin 7 — REV 7.6 Stand
Benjamin Probst

## Slide 2: Slide 1 — Titel
PRT-ART Diplomarbeit — Termin 7
Architektur-Konsolidierung der drei Repos (REV 7.6)
Stand 2026-05-13 · Benjamin Probst · TU Dresden

## Slide 3: Slide 2 — Agenda
Drei-Repo-Aufteilung (User-Klarstellungen 2026-05-13)
Drei Pflicht-Messreihen (XML-Configs)
Phase 6+ Implementations-Inkremente (INK-1 bis INK-8)
Phase 6.2 Custom Allokation
Phase 6.3-6.6 ABI + Builder + Test
Phase 7 Permutations-Builds + Experiment-Loop
Begriffsglossar v3-v7 + Domaenenmodell v4
Bausteine-Matrix + Allokator-Matrix
F1-F15 + 8 F-EXTRA Architektur-Entscheidungen
Diskussionspunkte

## Slide 4: Slide 3 — Drei-Repo-Aufteilung
Repo | Rolle | Verantwortlichkeit
Diplomarbeit/Code/ | WAS + Auswertung | 3 Messreihen, XML-Configs, Driver-Loop, Binary→CSV→LaTeX→PDF
comdare-prt-art | Pruefling | Hybride PrtArtSearchEngine (REV 7.1), 8 Schichten Bausteine
comdare-cache-engine | WIE + Werkzeuge | Pipeline-Mechanik Phase 1-7, Demo-Workloads, ModuleLoader, Aggregator

## Slide 5: Slide 4 — Drei Pflicht-Messreihen
Reihe | Datei | Ziel
A | config_a_prt_art_vs_sota.xml | PRT-ART vs ART/HOT/Masstree (SOTA)
B | config_b_cache_engine_perms.xml | Cache-Engine-Permutationen (Allokator × Layout × Prefetch)
C | config_c_merge_alt_neu.xml | Regressions-Vergleich alt vs neu

## Slide 6
Speicher-Ort: Diplomarbeit/Code/experiment_config/*.xml Driver iteriert ueber alle drei.

## Slide 7: Slide 5 — Phase 6+ Implementations-Inkremente (INK-1 bis INK-8)
INK-1: PermutationFlags + Event + ObserverRegistry
INK-2: DecisionLambdaTrees (10+ Familien)
INK-3: ConcurrencyManager (8 Disziplinen + 3 Mechaniken)
INK-4: TelemetryStrategy Achse 11 (Kuehn 5 Strategien)
INK-5: Plattform-Auto-Discovery (REV 3 K3.2)
INK-6: CacheHierarchy + LiveModel + Scheduler + Heuristik + Mode
INK-7: HybridCompositionCommand (Command-Pattern, REV 3 K3.4)
INK-8: InMemoryMeasurementBuffer + Measure-Matrix (F5 + F1)
Alle DONE.

## Slide 8: Slide 6 — Phase 6.2 Custom Allokation
5 Cluster (AC1-AC5): - AC1 Foundation: A20 dlmalloc, A21 ptmalloc2 - AC2 Modern Production: A04 mimalloc, A05 jemalloc, A06 tcmalloc - AC3 NUMA + Hardware: A09 NUMAlloc, A14 (in A06), A15 HMalloc, A16 PIM-malloc - AC4 Concurrent + Formal: A03 Michael, A07 snmalloc, A11 LRMalloc, A13 StarMalloc, A17 Crystalline, A22 N3916 PMR - AC5 Standard + Optimizing: A01 Hoard, A08 scalloc, A10 rpmalloc, A18 Exgen, A19 Buddy, A23 Vmem+Magazines
7 Achsen (AA1-AA7): Free-List-Topologie, Size-Class-Schema, Thread-Locality, Synchronization, Allocation-Policy, Reclamation, Fragmentation-Strategy.

## Slide 9: Slide 7 — Begriffsglossar v3-v7 + Domaenenmodell v4
Begriffsglossar: ~161 KANON-Begriffe ueber 5 Versionen. - v3 Hauptmasse mit P01-P33-Belegen - v4 Architektur-Pattern + Engine-Choice + Concepts + std::map-API - v5 F1-F15 Beschluss-Begriffe (DecisionLambdaTree, ABI-Module, F15) - v6 F-EXTRA + Korrekturen (Flag-System, Compiler-Layering) - v7 Kuehn-Erkenntnisse + Production-Plattform + Forschungs-Mission
Domaenenmodell: v3 strukturell + v4 KORREKTUREN D-1 bis D-8.

## Slide 10: Slide 8 — Bausteine-Matrix
85 Bausteine ueber 11 Achsen:
Achse | Anzahl
1 PAGE-TYPE | 26
2 NODE-TYPE | 13
3 TRAVERSAL | 14
4 VALUEHANDLE | 5
5 MEMORY-LAYOUT | 8
6 ALLOCATOR | 7 (+ 23 Allokator-Paper extra)
7 PREFETCH | 6
8 CONCURRENCY | (siehe Original)
9 ISA | (siehe Flag_System)
10 MEASUREMENT | (Mess-Kategorie x Algo-Detail Matrix)
11 TELEMETRY-COLLECTION-STRATEGY | 6 (NEU 2026-05-09 Kuehn)

## Slide 11: Slide 9 — F1-F15 + 8 F-EXTRA Architektur-Entscheidungen
25 ADRs total, alle DONE oder Code-vorbereitet.
Wichtigste: - F1: CacheEngineRuntime-Singleton (heap-allokiert mit COMDARE_EXPERIMENT_MODE Flag) - F2: Observer Push synchron + Command-Pattern Lambda-Trees (DELAY/EXECUTE/SKIP) - F5: In-Memory MeasurementBuffer (KEINE externe DB) - F7: Adapter-Pattern (Habich-Direktive) - F9: ABI-stabiles C++23-Modul + ModuleLoader - F12: CacheEngine im Builder (KEIN separater Singleton) - F15: Bausteine-Quer-Permutation als zentrales Forschungs-Prinzip - F-EXTRA-1: Original-Compiler pro Algorithmus - F-EXTRA-5: KEIN Python in Build (CMake/sh/bat)

## Slide 12: Slide 10 — Drei Heutige Veraenderungen (cache-engine, prt-art, Diplomarbeit)
cache-engine: - ExperimentDriver-Library (comdare::builder::ExperimentDriver) - main.cpp Wrapper 165 → 82 Zeilen - --verbose Flag fuer alle Diagnose-Outputs - E2E “Demo pipeline OK” mit 54 DLLs
prt-art: - Keine Code-Aenderungen — REV 7.1 stabil
Diplomarbeit: - Code/-Verzeichnis als Anwender-Schicht - 5 Module + experiment_config/ mit 3 XMLs - cmake configure erfolgreich (26.5s)

## Slide 13: Slide 11 — Diskussionspunkt
Granularitaet Messreihe B (Cache-Engine-Permutationen): - Allokator × Layout × Prefetch × Density × Sync = mehrere 100 DLLs - Reduzierung auf Teil-Auswahl (3 × 3 × 2)?
Antwort des Architekten: Nein, vollstaendige Messung erforderlich.

## Slide 14: Slide 12 — Aufgaben-Stand zu Termin 7
# | Punkt | Stand 2026-05-13
V1 | cache-engine Library + E2E | DONE
V2 | Diplomarbeit/Code/ Submodule + cmake configure | DONE
V3 | Per-Repo Findings + STRUCTURAL_CORRECTION | DONE
V4 | Diplomarbeit/Code/ Full-Build alle Targets | OFFEN
V5 | Diplomarbeit/Code/ ctest | OFFEN
V6 | E2E: 3 Messreihen | OFFEN
V7 | Manuskript-Wrapper thesis/main.tex | OFFEN

## Slide 15: Slide 13 — Fragen?
Vielen Dank fuer Ihre Zeit, Herr Habich.
Drei-Repo-Aufteilung etabliert. REV 7.6 Stand stabil. Naechste Schritte: V8 (Implementations-Sprint).