# Vorstellungstermin bei Prof. Habich — Arbeitsergebnis

Technischer Befund aus diplomarbeit.zip — Stand 18.06.2026, Git-HEAD a0d0a32

# 1. Aktueller Gesamtstand

| Aspekt | Befund |
| --- | --- |
| Manuskript | Deutsche Fassung: 132 Seiten; englische Fassung: 128 Seiten. Titel, Aufgabenstellung, Kapitel 1–8 und Anhänge A–F liegen vor. |
| Build | Die deutsche Fassung wurde am 18.06.2026 mit MiKTeX erzeugt; diplomarbeit-de.pdf existiert und baut laut Log ohne LaTeX-Fehler. |
| Git-Stand | main @ a0d0a32: ehrliche Limitierungen erweitert, insbesondere uint16-Sekundärorgan-Sättigung und intern verschlucktes OOM. |
| Untracked Artefakt | Zusätzlich liegt ein final benanntes PDF 20260931_Diplomarbeit_...pdf untracked im Zip; das sollte vor Abgabe geklärt werden. |
| Code im Zip | Das Zip bildet den Text-/Overleaf-Ordner ab. Ein Code-Ordner ist in diesem Upload nicht enthalten; der Code muss im Termin live aus den drei Repositories oder aus separaten Zips gezeigt werden. |

# 2. Inhaltlicher Reifegrad der Arbeit

Die Arbeit hat sich inhaltlich von einem einzelnen PRT-ART-Entwurf zu einer Framework-Arbeit verschoben. Der Prüfling PRT-ART bleibt wichtig, aber der Kernbeitrag ist die systematische Zerlegung cache-bewusster Suchalgorithmen in Achsen und deren fairer Vergleich über eine reproduzierbare Messapparatur.

Kapitel 1: Motivation, Problemstellung, FF0–FF4 und Beiträge sind formuliert. Die Hauptfrage FF0 stellt aktive, messgetriebene cache-bewusste Entscheidungen passiven statischen Varianten gegenüber.

Kapitel 2: Grundlagen decken Cache-Hierarchie, Suchstrukturklassen, Vergleichsinterfaces, Workloads, Messen und C++23-Architektur ab.

Kapitel 3: Der Stand der Technik wird als Instanz-Spiegel zu Kapitel 2 aufgebaut: Cache-Konzepte, Achsen-Sezierung, Workload-Frameworks, Mess-Technologien und Forschungslücke.

Kapitel 4–6: Konzept, Implementierung und Evaluationsmethodik definieren Achsen-Framework, Drei-Schichten-/Vier-Subsystem-Modell, ABI, PRT-ART-Prüfling, Messreihen A/B/C und Plattformmethodik.

Kapitel 7–8: Ergebnisse und Fazit sind strukturell vorbereitet, müssen aber nach echten Hardware-Messläufen inhaltlich gefüllt werden.

# 3. Architektur- und Methodikbefund

| Baustein | Aktueller Stand | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Achsenmodell | 19 Suchalgorithmus-Achsen plus Build-Achsen und Allokator-Korpus im Anhang D. | Erlaubt die Darstellung bekannter Verfahren als Punkte im Entwurfsraum. |
| Messreihen | A: PRT-ART vs. SOTA; B: Cache-Engine-Permutationen; C: Merge alt/neu. | Stützt die Vergleichbarkeit zwischen Prüfling, Stand der Technik und gemischten Varianten. |
| Granularität | Micro-, Makro- und Gesamt-Benchmarking sind in der Methodik verankert. | Verhindert, dass nur End-to-End-Zahlen ohne Ursachenanalyse diskutiert werden. |
| Datensätze | url, dna, protein, xml, tpcds-id, trec-terms als reale String-Datensatzfamilien. | Deckt Präfixlänge, Alphabetgröße, biologische Sequenzen und DB-nahe IDs ab. |
| Plattformen | Lokale Entwicklungsplattform plus ZIH/Hardware-Counter-Pfade vorgesehen. | Noch nicht final als Messresultat eingelöst; PMC-Gate bleibt offen. |

# 4. Stand der Messartefakte

Der Anhang A enthält bereits automatisch eingebundene Messartefakte. Diese sind wichtig als Nachweis der Auswertungs-Pipeline, aber noch nicht als finales wissenschaftliches Hauptergebnis zu verkaufen.

| Artefakt | Inhalt | Einordnung |
| --- | --- | --- |
| v5_pipeline_demo | 6 vorkonfigurierte Lebewesen-Permutationen mit Ops, Zyklen, L1/L2/L3-Spalten. | Pipeline-Demo; Cache-Miss-Spalten stehen aktuell auf 0. |
| cartesian_smoke43 | 43 kartesische SIMD × Layout × Allokator-Kombinationen. | Belegt automatische Tabellen-/Diagramm-Erzeugung; Werte sind Smoke-Charakter. |
| Bias-Matrix | Median-Latenz je Suchverfahren und Lastprofil. | Gut für Struktur des Ergebnis-Kapitels. |
| Latenz-Surfaces | Heatmaps für Gesamt-Latenz und Einzeloperationen insert/lookup/erase/scan/rmw. | Stützt die geplante Achsen-Sensitivitätsanalyse. |
| Austauschbarkeits-Tabellen | Geschwister-Paar-Differenzen für search_algo, node_type, memory_layout, prefetch. | Zeigt, welche Achsen bereits variieren und welche noch gepinnt sind. |
| Limitierungstabelle | 13 Vorbehalte, darunter fehlende PMC, gepinnte Achsen, pseudo-prefetch, Q2-Schritt-4-Beschattung. | Sehr wertvoll für wissenschaftliche Ehrlichkeit. |

# 5. Kritische Limitierungen, die Prof. Habich sehen sollte

Keine finalen Hardware-Counter: L1/L2/L3-, dTLB- und Kohärenz-Metriken sind aktuell im Anhang als nicht erhoben / NullPmcSource markiert. Damit ist der Cache-Effekt noch nicht direkt bewiesen.

Achsenbreite noch teilweise gepinnt: Die vorhandenen Artefakte variieren nur einen Teil der 19 Achsen; viele Achsen sind noch als einwertige Default-Organe eingebunden.

Pseudo-Prefetch: Die aktuelle Prefetch-Achse interpretiert Key-Werte als Pseudo-Adressen; das ist ein bekannter Vorbehalt und darf nicht als echter Speicher-Prefetch verkauft werden.

Q2-Schritt-4 / Beschattung: Bei node_type und memory_layout besteht weiterhin das Risiko einer Apparate-Konfundierung; search_algo und prefetch gelten als weniger konfundiert.

Kapitel 7: Noch mehr Pipeline- und Platzhalterstruktur als finale Ergebnisdiskussion. Nächster Meilenstein ist ein echter Messlauf, der Kapitel 7 trägt.

Anhang B: Die deutsche Code-Struktur enthält noch einen TODO-Hinweis und sollte vor der nächsten Vollsichtung gefüllt werden.

# 6. Empfehlung für die nächsten zwei Wochen

| Meilenstein | Warum zuerst? | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| M1: Ein echter End-to-End-Lauf | Kapitel 7 braucht mindestens eine belastbare reale Messreihe. | Ein Plattformlauf mit CSV/JSON/TikZ/PDF und dokumentiertem Commit/Compiler/Seed. |
| M2: PMC-Anbindung oder begründeter Fallback | Die Forschungsfrage ist cache-zentriert; ohne Counter bleibt es indirekt. | Mindestens eine Metrikklasse L1/L2/LLC/dTLB oder ein klar dokumentiertes Gate. |
| M3: Anhang B füllen | Der Code-/Architekturteil ist für Habich zentral. | Deutsche Code-Struktur mit Drei-Repo-Architektur und Pipeline. |
| M4: Kapitel 7 aktualisieren | Der Text muss den echten Messstand spiegeln. | Ergebnisse nicht übertreiben, aber erste Messreihe interpretieren. |
| M5: EN aus DE synchronisieren | DE führt derzeit. EN darf nicht auseinanderlaufen. | Englische Fassung aus finalem DE-Stand aktualisieren. |

# 7. Gesprächsposition

Die stärkste Darstellung gegenüber Prof. Habich ist: Die Arbeit ist methodisch und architektonisch inzwischen viel stabiler als zu Beginn. Sie ist aber noch nicht im Stadium finaler Performance-Ergebnisse. Der nächste Schritt ist deshalb nicht noch mehr Literatur oder Achsenbreite, sondern ein bewusst kleiner, harter, reproduzierbarer End-to-End-Messlauf, der die Pipeline von der Konfiguration bis zum eingebundenen Ergebnisdiagramm schließt.