Arbeitsergebnis Termin 9

Implementierungsreview mit echtem Repository-Kontext

# Executive Summary

Der aktuelle Stand ist wesentlich konkreter als ein Architekturentwurf. Es liegen drei getrennte Repositories mit unterschiedlichen Rollen vor: Diplomarbeit als Mess- und Auswertungssystem, comdare-cache-engine als Master-Framework für Achsen, Anatomy-Module, Builder und Messorchestrierung, und comdare-prt-art als Prüflingsalgorithmus mit eigener öffentlicher API und PRT-ART-Komponenten. Die wichtigste Aussage für Prof. Habich ist jedoch differenziert: Die Infrastruktur ist stark gewachsen, aber der wissenschaftlich entscheidende vertikale Pfad – CacheEngineBuilder → PRT-ART-Prüflingsmodul → Workload → Messdatensatz → Auswertung – muss jetzt der nächste priorisierte Meilenstein werden.

# 1. Repository-Stand und Rollen

| Repo | Branch/Stand | Rolle | Beobachteter Umfang |
| --- | --- | --- | --- |
| probst-Diplomarbeit-cache-engine | main | WAS getestet wird + Auswertung + Manuskript | 2,153 files; 350 Markdown; 10 Thesis-/LaTeX-Dateien; Code-Pipeline 01-06 |
| comdare-cache-engine | main | WIE getestet/generiert/orchestriert wird | 4,127 files; 22 Topic-Achsen; 324 Topic-Header; 30 SOTA-Profile + 10 Allocator-Profile |
| comdare-prt-art | development | Prüfling / Search-Algorithmus unter Test | 179 files; 84 C++/Header-Dateien; 26 Testdateien; 14 Legacy-Reimplementation-Dirs |

Die in Termin 7/8 formulierte Trennung ist im Code wiederzufinden: Die Diplomarbeit beschreibt und führt Experimente aus; die Cache Engine stellt das generische Framework für Permutation, Achsen, Build/Load und Messung; PRT-ART ist der konkrete trie-basierte Prüfling. Das Schichtenmodell M ist damit nicht nur Dokumentation, sondern ein reales Organisationsprinzip im Code.

# 2. Diplomarbeit-Repo: Messsystem und Auswertung

Das Repo enthält neben den Termin- und Architekturartefakten ein eigenes Code-System unter Code/ mit sechs Operationen: sample_data_generator, messung_driver, binary_to_csv, csv_to_latex, diagram_generator und latex_to_pdf.

Experiment-Konfigurationen liegen unter Code/experiment_config/ für PRT-ART-vs-SOTA, Cache-Engine-Permutationen und Merge/Regression.

Der V32-Orchestrator und die XML-/XSD-Struktur zeigen den Übergang vom Konzept zu einem reproduzierbaren Messpfad.

Das Thesis-Skelett ist vorhanden: Einleitung, Stand der Technik, Architektur, Implementation, Messverfahren, Auswertung, Fazit sowie Anhänge.

# 3. comdare-cache-engine: Master-Framework statt reines Tooling

Die Cache Engine ist inzwischen als Master-Framework organisiert: libs/cache_engine enthält ABI, Anatomy, Builder, Topics/Achsen, Subsystems, Compositions und Mess-/Workload-Komponenten.

Es existieren 22 Topic-Achsen-Verzeichnisse mit 324 Headern. Dazu gehören u. a. page_type, path_compression, search_algo, cache_traversal, mapping, node_type, memory_layout, allocator, prefetch, concurrency, serialization, telemetry, value_handle, hardware, ISA, SIMD, queuing, IO, migration und filter.

Die Achsen sind nicht mehr nur Listen: Der jüngste Goldstandard orientiert sich an axis_06_allocator und verlangt Registry, StrategyBase, ConfigSet, Flags, Wrappers, Concept-Conformance und CMake-Integration.

Algorithmusprofile sind vorhanden: 30 SOTA-Profile und 10 Allocator-Profile. Adapter existieren für 12 SOTA-Gruppen und 10 Allokator-Gruppen.

Die Builder-Seite enthält ExperimentDriver, Codegen, ModuleLoader, WorkloadGenerator, AnatomyModuleLoader, ExecuteEngineCommand, CompareEngineCommand und Welch-Test-Logik.

# 4. Anatomy- und ABI-Modell

Der wichtigste Architekturfortschritt seit Termin 8 ist die Anatomy-Säule. Suchalgorithmen werden nicht nur als einzelne Klasse, sondern als Zusammensetzung von Achsen verstanden. Ein Anatomy-Modul wird als ABI-stabiles dynamisches Modul geladen, intern aber möglichst vollständig statisch komponiert. Dadurch passt die Implementierung zu der wissenschaftlichen Idee: einzelne bekannte Suchalgorithmus-Eigenschaften können als Achsen/Organe rekombiniert und gemessen werden.

SearchAlgorithmAnatomy<Composition> beschreibt eine generische Anatomie mit beobachtbaren Achsen.

COMDARE_DEFINE_ANATOMY_MODULE erzeugt ein C-ABI für create/destroy/version/magic.

AnatomyModuleLoader und Codegen verbinden Compose-Time-Listen mit Runtime-Loading.

ExecuteEngineCommand kann echte Engine-Callables verwenden und liefert pro Operation Latenzsamples, Cache-Miss-Delta und Bytes-touched.

# 5. comdare-prt-art: Prüfling und aktueller Reifegrad

PRT-ART besitzt eine reale öffentliche API mit drei Spezialisierungen: 1 Template-Parameter als vector-artige API, 2 Parameter als map-artige API, N>2 als map<K, tuple<...>>.

Die Komponentenstruktur ist vorhanden: PoolSet, OLC mit reserved blocks, MultiLevelLayout, PathOrientedPrefetch, DensityTracker, HypothesisMetrics, ValueHandle und Serialization.

Interne Suchseiten sind angelegt: Array256, Array65535, VectorU8U8 und VectorU16U16; BPlusNode schaltet über Dichte-Empfehlungen zwischen diesen Sucharten.

RedirectNode hält kollabierte Restpfade und terminale Handles; ValueHandle-Varianten umfassen Inline, External und ChainRef.

DefaultLookupRegistry verbindet PRT-ART mit Cache-Engine-Achsen, für die PRT-ART keine eigene Implementierung bereitstellt.

Ehrliche Einordnung: PRT-ART ist als API- und Komponentenprüfling vorhanden. Der nächste Schritt ist nicht noch mehr Architekturtext, sondern der durchgehende produktive Suchpfad: Key → Redirect/Page/Node → Cache-Engine-/Achsenentscheidung → ValueHandle → Messoutput.

# 6. Build- und Integrationsbefund

Cache Engine: CMake-Konfiguration im containerbasierten Review gelang im Release/no-tests-Modus nach Bereitstellung eines lokalen Boost.MP11-Headers. Dabei wurden die Achsen-Flags, Profile und is_original-Codegen-Pfade sichtbar registriert.

Tests im Container konnten nicht vollständig nachgebaut werden, weil GoogleTest/FetchContent ohne Internetzugriff nicht nachgeladen werden konnte. Das ist keine Aussage gegen den lokalen Projektstatus, aber ein Reproduzierbarkeitsrisiko für fremde Maschinen.

PRT-ART: Standalone-Konfiguration verlangt ein initialisiertes external/comdare-cache-engine-Submodule. Im hochgeladenen ZIP ist das nicht vollständig vorhanden; zusätzlich sind Include-Pfade teilweise noch auf ältere cache_engine/include-Strukturen gerichtet, während die Cache Engine inzwischen libs/cache_engine/include nutzt.

Daraus folgt: Vor weiteren Features sollte ein Integrationssprint Build-/Submodule-/Include-Pfade härten, damit Prof. Habich später nicht Architektur verstehen muss, während der Buildpfad wackelt.

# 7. Stärken

| Stärke | Bedeutung für die Diplomarbeit |
| --- | --- |
| Drei-Repo-Trennung ist real | WAS / WIE / Prüfling ist im Code und in der Doku konsistent wiederzufinden. |
| Achsenmodell stark ausgebaut | Die Cache Engine kann bekannte Suchalgorithmus- und Speicherbausteine systematisch beschreiben. |
| Anatomy-/ABI-Säule vorhanden | Das Projekt bewegt sich von statischen Konzeptlisten zu ladbaren Experimentmodulen. |
| Messpipeline angelegt | Datensatz → Workload → Modul → Ergebnis → CSV/LaTeX/TikZ/PDF ist als Zielpfad angelegt. |
| Thesis-Skelett vorhanden | Die Implementierung ist nicht losgelöst von der späteren schriftlichen Arbeit. |

# 8. Risiken und offene Punkte

| Risiko | Bewertung | Konkrete nächste Aktion |
| --- | --- | --- |
| Framework-Breite überholt PRT-ART-Kern | hoch | Vertikalen PRT-ART-End-to-End-Pfad priorisieren. |
| Submodule-/Include-Pfad-Drift | hoch | Cache-Engine-Layout und PRT-ART-CMake synchronisieren. |
| Original-Implementierungsadapter noch nicht alle messreif | mittel | Baselines als Adapterkatalog getrennt von PRT-ART-Kern behandeln. |
| External FetchContent erschwert Reproduzierbarkeit | mittel | Lokale Vendor-/Third-Party-Caches oder dokumentierte Bootstrap-Schritte ergänzen. |
| Zu viele Achsen vor erster Messung | hoch | Goldstandard auf wenige Achsen anwenden, erste Messung vor Vollausbau erzwingen. |

# 9. Empfehlung für Termin 9

Prof. Habich zuerst die Drei-Repo-/Vier-Subsystem-Architektur zeigen, nicht mit 35.000 Permutationen starten.

Dann die Cache Engine als Achsen- und Anatomy-Framework erklären: Achsen → Composition → ABI-Modul → Workload → Messung.

PRT-ART als aktuellen Prüfling ehrlich einordnen: API und Bausteine stehen, aber der Forschungs-Kernpfad muss jetzt vertikal geschlossen werden.

Entscheidung abholen: Nächster Sprint soll Build-Konsistenz + PRT-ART-End-to-End-Modul liefern, nicht weitere Achsenbreite.

# 10. Gesprächsnotiz / Mailfassung

Vorschlag für die Mail an Prof. Habich:

Hallo Herr Prof. Habich,

ich habe inzwischen alle drei Repositories online und den aktuellen Implementierungsstand konsolidiert:

- probst-Diplomarbeit-cache-engine: Messsystem, Thesis-Skelett, Experimentkonfiguration und Auswertung
- comdare-cache-engine: Cache-Engine/Builder/Anatomy-/Achsenframework
- comdare-prt-art: PRT-ART als Prüflingsalgorithmus

Für den Termin möchte ich Ihnen nicht nur den Fortschritt, sondern vor allem die Architektur erklären: Die Diplomarbeit definiert, was gemessen und ausgewertet wird; die Cache Engine erzeugt und orchestriert Permutations-/Anatomie-Module; PRT-ART ist der konkrete Suchalgorithmus-Prüfling. Seit Termin 8 ist die Implementierung stark in Richtung Achsen-/Anatomie-Framework gewachsen. Gleichzeitig ist der nächste wichtige Meilenstein klar: Der vertikale PRT-ART-Pfad muss jetzt durchgehend geschlossen werden, also Workload → CacheEngineBuilder → PRT-ART-Modul → Messdaten → Auswertung.

Ich habe dafür eine kurze Präsentation und zwei Begleitdokumente vorbereitet: Arbeitsaufstellung und Arbeitsergebnis für Termin 9.

Mit freundlichen Grüßen
Benjamin-Elias Probst