# Arbeitsergebnis Termin 8 — PRT-ART Diplomarbeit (2026-05-15)

Stand: 2026-05-15 (Termin 8) Vorgaenger: ../20260508 Termin 7/HABICH_TERMIN7_ZUSAMMENFASSUNG_2026_05_13.md Zweck: Konkrete Resultate seit Termin 7 — was hat der Code real geleistet, was wurde gemessen, was wurde dokumentiert.

## §1 Repositories und Push-Status

| Repo | Branch | HEAD | Push | letzte Aktivitaet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comdare-cache-engine | main | 16176ee | OK | 2026-05-14 (V31.F) |
| comdare-prt-art | development | 1a36ab4 | OK | 2026-05-14 (V31.F Pin) |
| Diplomarbeit/Code/ | main | 75e92d8 | OK | 2026-05-14 (Fortschrittsdoku) |

Alle 3 Repos GitHub-gepusht; cache-engine + prt-art parallele Submodules in Diplomarbeit/Code/external/ gepinnt auf 16176ee + 1a36ab4.

## §2 Mess-Pipeline (E2E-faehig, ohne reale Hardware)

### 2.1 Workload-Generator (V19-V20)

- 30 SOTA-Profile (P01 ART bis P32 Schmidt) mit <expected_workload>-Tag

- 10 Allokator-Profile (A01 Hoard bis A20 dlmalloc) mit Workload-Tag

- 6 YCSB-Workloads (A bis F) implementiert

- Total: 30 × 10 × 6 = 1800 deklarierte Permutationen

### 2.2 ExperimentDriver Phase 1-7 (V8.5-V11.4)

- Phase 1: enumerate (Profile-Pickup aus algorithm_profiles/)

- Phase 2: codegen (Module-Sources via generate_module_from_profile)

- Phase 3: compile (CMake Stage-1/2)

- Phase 4: load (ModuleLoader LoadLibrary/dlopen)

- Phase 5: run (Profile-aware Workload-Routing via expected_workload)

- Phase 6: measure (perf-Counter, falls aktiv)

- Phase 7: export (CSV/JSON via ResultAggregator)

### 2.3 Codegen-Templates (V17-V18)

- art_body.hpp.template (P01-ART Vorlage)

- 7 weitere Tier-1 SOTA-Templates (P02-P08)

- prtart_body.hpp.template (im prt-art Repo)

- Multi-Template-Path (cache-engine + prt-art) mit Fallback

### 2.4 Diagramm-Generator (V21.3-V22.2)

- C++ → TikZ Konvertierung mit A4-Awareness

- Bar / Scatter / Heatmap-Plots

- plot_by_workload-Funktion

- Sample-Mess-Daten + End-to-End-Pipeline-Test laeuft

## §3 Adapter-Inventar (V31.K1-K6)

### 3.1 SOTA-Adapter (12 Stueck)

| ID | Paper | Lizenz | Header | Smoke-Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | ART (Leis 2013) | Apache-2.0 | UnodbDbAdapter | gruen |
| P02 | HOT (Binna 2018) | ISC | HotAdapter | gruen |
| P03 | Masstree (Mao 2012) | MIT | MasstreeAdapter | gruen |
| P04 | CoCo-trie (Boffa 2024) | GPL-3 ⚠️ | CocoTrieAdapter | gruen |
| P05 | START (Fent 2020) | MIT | StartAdapter | gruen |
| P06 | B²-Tree (Schmeisser 2022) | NO LICENSE ⚠️ | B2TreeAdapter | gruen |
| P07 | Wormhole (Wu 2019) | GPL-3 ⚠️ | WormholeAdapter | gruen |
| P10 | SuRF (Zhang 2018) | Apache-2.0 | SurfAdapter | gruen |
| P20 | LeanStore (Mueller 2025) | MIT | LeanStoreAdapter | gruen |
| P25 | Mahling (2025) | NO LICENSE ⚠️ | FillBufferProbe | gruen |
| P29 | RCU (McKenney 2001) | LGPL-2.1+ ⚠️ | LiburcuAdapter | gruen |
| P30 | Hazard Pointers (Michael 2004) | NO LICENSE ⚠️ | HazardPointerAdapter | gruen |

### 3.2 Allokator-Adapter (10 Stueck)

| ID | Paper | Lizenz | Header | Smoke-Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Hoard (Berger 2000) | Apache-2.0 | HoardAdapter | gruen |
| A03 | Michael Lock-Free (2004) | MIT | MichaelAdapter | gruen |
| A04 | mimalloc (Leijen 2019) | MIT | MimallocAdapter | gruen + Flag-Check |
| A05 | jemalloc (Evans 2006) | BSD-2 | JemallocAdapter | gruen |
| A06 | tcmalloc (Ghemawat 2009) | Apache-2.0 | TcmallocAdapter | gruen |
| A07 | snmalloc (Liétar 2019) | MIT | SnmallocAdapter | gruen |
| A08 | scalloc (Aigner 2015) | BSD-3 | ScallocAdapter | gruen |
| A10 | rpmalloc (Jansson 2017+) | PD/MIT | RpmallocAdapter | gruen |
| A11 | LRMalloc (Leite 2018) | MIT | LrmallocAdapter | gruen |
| A20 | dlmalloc (Lea 1987-) | PD | DlmallocAdapter | gruen |

⚠️ = unter Architekt-Direktive II 2026-05-14 freigegeben.

### 3.3 Adapter-Pattern (zentral)

#if defined(COMDARE_HAVE_<X>)
#  include "<original>.h"
#endif

namespace comdare::adapter::<x> {
class XxxAdapter {
    bool insert(K k, V v) {
#if defined(COMDARE_HAVE_<X>)
        return original_api(k, v);
#else
        throw std::runtime_error("COMDARE_HAVE_<X> not enabled");
        // ODER: return std::malloc(size);  // bei Allokatoren
#endif
    }
    static constexpr const char* paper_id() noexcept { return "..."; }
};
}

## §4 P27 hp-soft-Integration (V31.K5)

### 4.1 Erhalten (2026-05-14)

hp-soft.zip (1981 B) per Mail von Boris Grot + Youhui Zhang. Inhalt: - hp_soft.py (3751 B): Build-Time Call-Graph-Analyse - readme.txt (436 B): Input-Spec

### 4.2 C++23-Port (tools/p27_bundle_finder/)

- Library-API: CallGraph, parse_symbol_table, parse_disassembly, compute_subtree_metrics, find_bundle_candidates

- CLI-Treiber: main.cpp mit objdump-Reader (regex), iterativem DFS, descending sort by footprint, threshold-Filter (default 240KB)

- Build: configure 4.4s + Release-Build OK (p27_bundle_finder.exe)

### 4.3 Runtime-Skelett (prt_art/legacy_reimpl/P27-Zhang-ASPLOS-Hierarchical/)

- HierarchicalBundlePrefetcher mit Bundle-Verwaltung + L1/L2/L3-Tracking

- 5 GTest-Tests gruen (EmptyOnInit, AddAddressesToL1, AdditionalAddressOpensNewBundle, BundleLevelTracked, InvalidLevelRejected)

### 4.4 Provenance + Lizenz

- ZIP enthielt KEIN LICENSE → Architekt-Direktive II 2026-05-14: Autoren-Zitation reicht

- Autor-Hinweis: “Mehr kommt nicht” → keine Folge-Mails

## §5 libs/-Migration cache-engine (V30, ohne domain/)

### Vorher (Top-Level)

cache_engine/, search_engine/, experiment/, engine_choice/

### Nachher (libs/-konsolidiert)

libs/cache_engine/        (134 .hpp + 7 .cpp + 22 Builder-Subs)
libs/execution_engine/    (V30.D.1 ex-experiment/)
libs/search_engine/       (V30.D.2 ex-search_engine/, 8 INTERFACE-Subs)
libs/common/{succinct,serialization,platform,measurement,config}/
                          (config = V30.D.3 ex-engine_choice/, ALIAS comdare::common::config)
libs/test_infra/{workload_generator,test_data,benchmark_suite}/
libs/deprecated/prt_art_legacy/ (V23.E)

Top-Level cache-engine: 8 → 5 Verzeichnisse (libs/, apps/, adapters/, ext/, tools/). Build: 31/31 Tests gruen pro Phase.

## §6 NOTICE Architekt-Direktive II (V31.A)

Neuer Abschnitt in NOTICE (cache-engine root):

ARCHITEKT-DIREKTIVE II  (2026-05-14)

  "Da wir alle Algorithmus-Bestandteile zerschneiden, entsteht fuer alle
   Permutations-Achsen ein neues Werk. ... Das gilt fuer alle Lizenztypen.
   Repos ohne Lizenztypen haben nur ein formales copyright, also muss nur
   der Autor beim zitieren genannt werden."

Konsequenz fuer ext/:
  • Original-LICENSE-Dateien bleiben bit-identisch
  • Adapter zerschneiden Code in Bausteine entlang Permutations-Achsen
  • Resultierendes Permutations-Modul = neues Werk im Forschungs-Sinne
  • Original-Werk-Zitation in NOTICE bleibt Pflicht

GPL-3 / LGPL / no-LICENSE-Implikationen explizit dokumentiert.

## §7 Test-Status (Total)

| Repo | Suite | Anzahl | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| cache-engine | Codegen + Workload + ResultAggregator + ExperimentDemo | 31 | gruen |
| cache-engine | V31 Adapter Smoke-Tests | 23 | gruen |
| cache-engine | Cache Engine Concepts (HBM, succinct, RCU, etc.) | ~15 | gruen |
| cache-engine | ModuleLoader + Permutation E2E | ~10 | gruen |
| prt-art | PrtArtSearchEngine Identity (MapApi/TupleApi/VectorApi/Status) | 66+ | gruen |
| prt-art | P27 HierarchicalBundlePrefetcher | 5 | gruen |
| prt-art | Adapter-Subklassen + ValueHandle + Memory-Layout | ~20 | gruen |
| Diplomarbeit/Code | messung_driver + diagram_generator | 13+ | konfiguriert |

Total: ~180 Tests gruen (cache-engine + prt-art); Diplomarbeit-ctest steht aus (User-Aufgabe).

## §8 thesis/main.pdf-Stand

- 24 Seiten (war 21 zu Termin 7)

- Kapitel 01 Einleitung

- Kapitel 02 Stand der Technik (mit 30+10 Profile-Tabellen V28)

- Kapitel 03 Architektur

- Kapitel 04 Implementation (V19-V31 Sections, V31.I)

- Kapitel 05 Messverfahren

- Kapitel 06 Auswertung (Sample-Diagramm V21.4)

- Kapitel 07 Fazit

  - Literatur (33 Paper)

pdflatex-Build: 2× pdflatex erfolgreich, ca. 8s.

## §9 Doku-Stand

### docs/ (Diplomarbeit)

- MASTERPLAN_KONSOLIDIERUNG_TERMINE.md (NEU 2026-05-15, 10 Phasen-Plan)

- NAMING_CONVENTIONS.md (V12.5)

- sessions/ mit ~80 Anker + Final-Sessions (V8 bis V31)

- sessions/20260514-4400-v31-final-adapters-and-p27.md

- sessions/20260514-4500-habich-termin-8-briefing-refresh-v19-v31.md

- sessions/20260514-4600-fortschrittsdokumentation-v30-v31.md (371 Zeilen)

- termine/INDEX.md + 8 Termin-Verzeichnisse

### Pro Repo

- PROJECT_LAYER_MAP.md mit V12-V31 Delta-Sektionen

- FINDINGS_REV7_6_*.md (Master + 2 Repos)

- STRUCTURAL_CORRECTION_*.md (Master + 2 Repos)

- cache-engine: NOTICE (Architekt-Direktive II), LICENSE_AUDIT_EXT.md

## §10 Was NICHT in V12-V31 enthalten ist (offen fuer naechsten Termin)

- HW-E2E Mess-Reihe (V21.2) — User-Aktion (reale Hardware)

- Cluster-Migration (User-Agent parallel)

- ext-Repo-Aktivierung pro Adapter (Original-Compiler-Setup, Cluster-Aufgabe)

- docs/-Konsolidierung Phasen K-B bis K-J (~11 Tage, mehrere Sessions)

- Mess-Daten-PDF mit echten Mess-Reihen

- thesis chapter 06 mit echten Daten ueber Sample hinaus

## §11 Querverweis

- Arbeitsplan: Arbeitsplan_Termin8.md (Schwester-Dokument)

- Praesentation: Praesentation_Termin8.md (Schwester-Dokument)

- ChatGPT-Vorab-Versuch: _archive_chatgpt/ (3 .docx/.pptx archiviert)

- Master-Plan: ../../MASTERPLAN_KONSOLIDIERUNG_TERMINE.md

- Fortschrittsdokumentation: ../../sessions/20260514-4600-fortschrittsdokumentation-v30-v31.md

- Termin-7-Stand: ../20260508 Termin 7/HABICH_TERMIN7_ZUSAMMENFASSUNG_2026_05_13.md