# Arbeitsplan Termin 8 — PRT-ART Diplomarbeit (2026-05-15)

Stand: 2026-05-15 (Termin 8) Vorgaenger: ../20260508 Termin 7/HABICH_TERMIN7_ZUSAMMENFASSUNG_2026_05_13.md Sprint-Anzahl seit Termin 7: 20 (V12 bis V31, alle DONE) ChatGPT-Vorab-Versuch: in _archive_chatgpt/ archiviert (war inhaltlich falsch)

## §1 Drei-Repo-Architektur (Bestaetigung Stand Termin 7)

| Repo | Rolle | HEAD (gepusht) |
| --- | --- | --- |
| comdare-cache-engine | WIE + Werkzeuge | 16176ee (V31.F) |
| comdare-prt-art | Pruefling | 1a36ab4 (Pin auf V31.F) |
| Diplomarbeit/Code/ | WAS + Auswertung | 75e92d8 (Master-Plan + V31-Final) |

Alle 3 Repos gepusht auf GitHub (BenniProbst-Account, privat).

## §2 Was seit Termin 7 (2026-05-13) bearbeitet wurde

### 2.1 Sprint-Block V12-V14 (User-Feedback std-API + Naming + Folge-Operations)

| Sprint | Schwerpunkt | Status |
| --- | --- | --- |
| V12 | PrtArtSearchEngine Vector-API +5 / Map-API +8 / Container-Vertraege / Naming-Audit / baustein_variants Achsen 2-11 | DONE |
| V13 | runtime_codegen + functional_tests + CMake Stage-1/2 + thesis/-Skelett (9 Kapitel) | DONE |
| V14 | 76 neue Tests + CI Test-Discovery-Workaround + Manuskript Kapitel 02-04 | DONE |

### 2.2 Sprint-Block V15-V18 (Manuskript + CI + Codegen-Templates)

| Sprint | Schwerpunkt | Status |
| --- | --- | --- |
| V15 | Manuskript Kapitel 01+05+06+07 + PROJECT_LAYER_MAPs §11 V12-V14 Delta | DONE |
| V16 | Build-Verifikation + thesis/main.tex pdflatex Build + ART (P01) Module-Body Vorlage | DONE |
| V17 | Codegen Template-Substitution + 7 Tier-1 SOTA-Module-Body-Templates | DONE |
| V18 | Codegen Multi-Template-Path (cache-engine + prt-art) | DONE |

### 2.3 Sprint-Block V19-V22 (Profile-Stack + Mess-Pipeline)

| Sprint | Schwerpunkt | Status |
| --- | --- | --- |
| V19 | algorithm_profiles XML-Schema +<expected_workload> (V11.2 ueberschreiben) | DONE |
| V20 | PermutationResult.workload_used Field + ResultAggregator CSV/JSON | DONE |
| V21 | art_body Template ext/-Verdrahtung + Sample-Mess-Daten + thesis chapter 06 Sample-Diagramm | DONE |
| V22 | diagram_generator plot_by_workload + End-to-End Sample-Pipeline-Test + thesis pdflatex Re-Build | DONE |

### 2.4 Sprint-Block V23-V24 (Layout-Refactoring cache-engine)

| Sprint | Schwerpunkt | Status |
| --- | --- | --- |
| V23.A | Cleanup (build-Dirs, .gitignore, CMakePresets) | DONE |
| V23.B | apps/cache_engine_builder/ extrahieren | DONE |
| V23.C | libs/common/{succinct,serialization,platform,measurement} | DONE |
| V23.D | libs/domain/ — initial DEFERRED (ueber V30 nachgeholt) | DONE via V30 |
| V23.E | prt_art/-Subsumption (libs/deprecated/prt_art_legacy/) | DONE |
| V23.F | test_infra + adapters + Final-Verifikation | DONE |
| V24.A-E | prt-art Cleanup + Diplomarbeit/Code Cleanup + 3 PROJECT_LAYER_MAPs Update | DONE |

### 2.5 Sprint-Block V25-V29 (Profile-Stack-Erweiterung + Allokator-Override)

| Sprint | Schwerpunkt | Status |
| --- | --- | --- |
| V25.B | <expected_workload>-Tag fuer alle 30 SOTA-Profile | DONE |
| V25.C | adapters/ Skelette in cache-engine (11 SOTA) | DONE |
| V26.A | Allokator-Profile A01-A20 (10 Profile) | DONE |
| V26.B | Allokator-Adapter-Skelette (10 Stueck) | DONE |
| V26.C | prt-art codegen/templates/ Erweiterung | DONE |
| V27 | PROJECT_LAYER_MAP-Updates in 3 Repos | DONE |
| V28 | thesis chapter 02 +SOTA-Profile-Tabellen (30 SOTA + 10 Allokator) | DONE |
| V29 | ExperimentDriver Allokator-Override (<allocator_override>-Tag) | DONE |

### 2.6 Sprint-Block V30 (libs/-Migration vollstaendig)

User-Direktive 2026-05-14: Option C+ = ohne domain/-Zwischenebene, flach libs/<modul>/.

| Sprint | Migration | Tests |
| --- | --- | --- |
| V30.D.1 | experiment/ → libs/execution_engine/ | 31/31 |
| V30.D.2 | search_engine/ → libs/search_engine/ | configure OK |
| V30.D.3 | engine_choice/ → libs/common/config/ + ALIAS | configure OK |
| V30.D.4+D.5 | cache_engine/ → libs/cache_engine/ (134 .hpp + 7 .cpp + 22 Builder-Subs) | 31/31 |

Ergebnis: Top-Level cache-engine bereinigt (8 → 5 Verzeichnisse: libs/, apps/, adapters/, ext/, tools/). 9 hardcodierte Pfade aktualisiert.

### 2.7 Sprint-Block V31 (Adapter-Inhalte + P27 hp-soft + NOTICE Architekt-Direktive II)

Architekt-Direktive II (User 2026-05-14, in NOTICE verankert):

“Da wir alle Algorithmus-Bestandteile zerschneiden, entsteht fuer alle Permutations-Achsen ein neues Werk. Das gilt fuer alle Lizenztypen. Repos ohne Lizenztypen haben nur ein formales copyright, also muss nur der Autor beim zitieren genannt werden.”

→ Damit GPL-3 (P04, P07), LGPL (P29), no-LICENSE (P06, P25, P30, A03) alle freigegeben fuer Adapter-Aktivierung.

| Sprint | Inhalt | Files | Tests |
| --- | --- | --- | --- |
| V31-PRE | Lizenz-Audit aller 22 ext/-Repos (LICENSE_AUDIT_EXT.md) | 1 | n/a |
| V31.A | NOTICE +Architekt-Direktive II 2026-05-14 | 2 | n/a |
| V31.K1 | P01-ART unodb-Adapter (Pilot, Apache-2.0) | 2 | 1 |
| V31.K2 | A04-mimalloc-Adapter (Pilot, MIT) + Bug-Fix Fallback | 2 | 2 |
| V31.K3 | 11 SOTA-Adapter (P02-P30) | 22 | 11 |
| V31.K4 | 9 Allokator-Adapter (A01-A20) | 18 | 9 |
| V31.K5 | P27 hp_soft.py → C++23-Port (tools/p27_bundle_finder/) | 3 | n/a (CLI) |
| V31.K6 | P27 Runtime-Skelett (im prt-art Repo, schon vorhanden) | 0 | 5 (existed) |
| V31.F | Smoke-Test-Suite | 2 | 23 gruen |
| V31.I | thesis chapter 04 +V25-V31 + Habich-Briefing-Refresh | 3 | 24 S PDF |

### 2.8 P27-Mail-Antwort hp-soft.zip (2026-05-14)

Boris Grot + Youhui Zhang lieferten hp-soft.zip (1981 B): - hp_soft.py (3751 B): Build-Time Call-Graph-Analyse via objdump - readme.txt (436 B): Input-Spec - Charakter-Hinweis: “Mehr kommt nicht” (User) — keine Folge-Mails

Was es leistet: identifiziert Funktionen mit Subtree-Footprint > Threshold (240KB) als “potential entry points of Bundles” fuer Hierarchical-Bundle-Prefetcher.

## §3 Wo wir JETZT stehen (Stand-Snapshot 2026-05-15)

### Code (3 Repos)

- 22 V31-Adapter mit COMDARE_HAVE_<X>=OFF default + std::malloc-Fallback

- 30 SOTA-Profile + 10 Allokator-Profile mit <expected_workload> + optional <allocator_override>

- libs/-Layout konsolidiert (V30): cache_engine, execution_engine, search_engine, common/{succinct,serialization,platform,measurement,config}, test_infra, deprecated

- P27 Bundle Finder Tool (tools/p27_bundle_finder/)

- PrtArtSearchEngine hybrid (Vector/Map/Tuple-API + status_t)

- Diplomarbeit/Code/ mit messung_driver, binary_to_csv, csv_to_latex, diagram_generator, latex_to_pdf

- 23/23 V31-Adapter-Smoke-Tests + 5 P27-Runtime-Tests + 31/31 Codegen-Tests alle gruen

### Doku

- NOTICE mit Architekt-Direktive II 2026-05-14

- LICENSE_AUDIT_EXT.md mit allen 22 ext-Repos

- thesis/main.pdf 24 Seiten (V28: SOTA-Tabellen, V31.I: chapter 04 V19-V31)

- 3 PROJECT_LAYER_MAPs mit V12-V31 Delta

- Master-Plan docs/MASTERPLAN_KONSOLIDIERUNG_TERMINE.md (10-Phasen-Plan)

- V31-Final-Anker + Habich-Termin-8-Briefing-Refresh in docs/sessions/

- Fortschrittsdokumentation V30+V31 (371 Zeilen, konsolidiert)

### CI / Push

- GitLab + GitHub Actions in alle 3 Repos

- Alle Commits gepusht (DNS war kurz aus, jetzt OK)

## §4 Was steht NACH Termin 8 an

### Prio 1 (kurzfristig)

- HW-E2E Mess-Reihe (V21.2): User-Aktion, braucht reale Hardware

  - i7-1270P lokal als erste Mess-Targets

  - Spaeter ZIH-Cluster (Barnard CPU, Capella GPU)

- Cluster-Migration: paralleler User-Agent (system32 macht NUR Implementation, KEINE Infrastruktur)

### Prio 2 (mittelfristig)

- Master-Plan Phasen K-B bis K-J (siehe docs/MASTERPLAN_KONSOLIDIERUNG_TERMINE.md)

  - K-B: docs/termine/INDEX-Refresh

  - K-C: docs/architektur/ aus Phase5_UML_Detail (24 Quelldokumente)

  - K-D: docs/glossar/ aus Begriffsglossar v2-v7

  - K-E: docs/bausteine/ aus Bausteine_Matrix etc.

  - K-F: docs/forschungslandkarte/ aus 33-Paper-Cluster + Allokatoren

  - K-G: docs/termine_konsolidiert/ vollstaendige Tieflektuere ALLER 7 Termine

  - K-H: drawio REV7 (REV6 erweitern + Master-Tab)

  - K-I: docs/INDEX.md + Cross-Refs

  - K-J: Termin-7-Doks fortgefuehrt auf V31-Stand

- Geschaetzt: ~11 Tage ueber mehrere Sessions

### Prio 3 (laengerfristig)

- ext-Repo-Aktivierung pro Adapter (Original-Compiler-Setup, Cluster-Aufgabe)

- Manuskript-Vollausbau Kapitel 06 mit echten Mess-Daten

- Email-Antworten auf P06 (B²-Tree-Lizenz), P28 (Kuehn-Code), P31/P32/P33 (TUD-Habich-Folge)

## §5 Diskussionspunkte fuer Termin 8

### 5.1 Architekt-Direktive II OK?

GPL-3-Adapter (P04-CoCo-trie, P07-Wormhole) + LGPL (P29-RCU) + no-LICENSE (P06, P25, P30, A03) sind durch User-Direktive freigegeben — Habich sollte das informationshalber kennen.

### 5.2 libs/-Layout ohne domain/-Zwischenebene OK?

Wurde in V30 ohne Habich-Konsultation entschieden — User-Direktive “Option C+” (Zwischenebene unnoetig). Habich sollte das absegnen.

### 5.3 P27 hp_soft Sammelsurium akzeptabel?

Build-Time-Tool da, Runtime ist HierarchicalBundlePrefetcher-Skelett. Was fehlt aus Habich-Sicht fuer wissenschaftliche Akzeptanz?

### 5.4 HW-E2E Mess-Reihe — konkretes Setup?

Aktuell nur Sample-Daten + Diagramm-Generator. Welche Hardware-Targets sind fuer Diplomarbeit-Mess-Reihen priorisiert? - i7-1270P lokal (Cache + DRAM, kein NUMA) - ZIH-Cluster Barnard (CPU, NUMA) - ZIH-Cluster Capella (GPU NVIDIA A100) - HBM-Hardware (welche?)

### 5.5 Manuskript-Tiefe pro Kapitel

thesis/main.pdf 24 Seiten Skelett — Habich-Richtwert fuer Diplomarbeit? Welche Kapitel brauchen Vertiefung?

### 5.6 Permutationsexplosion (5,5 × 10^9)

Strategie: Profile-Filter + MessreihenMode::Defined fuer Manuskript-Plots, Full-Mode nur fuer ZIH-Cluster-Laeufe. Habich-Bestaetigung?

### 5.7 Naechster Habich-Termin?

## §6 USER-pending (kein Auto-Erledigen moeglich)

| # | Pending | Status |
| --- | --- | --- |
| #74 | Email-Antworten P06, P28, P31, P32, P33 | offen, P27 abgeschlossen |
| #77 | Cluster-Migration Fortigate-31G + GitLab | User-Agent parallel |
| #95 | Kuehn-Code-Download P28 DaMoN | offen |
| #109 | Debian-Pod als YCSB-Provider | INFRA, offen |
| #111 | Talos OS Java-Runtime-Provisioning | INFRA, offen |
| V21.2 | HW-E2E Mess-Reihe | DIESER TERMIN diskutieren |
| V21.5 | Habich-Termin~8 | DIESER TERMIN |

## §7 Querverweis

- Vorgaenger: ../20260508 Termin 7/HABICH_TERMIN7_ZUSAMMENFASSUNG_2026_05_13.md

- Vorbereitung (V14 Stand): ../20260508 Termin 7/HABICH_TERMIN8_VORBEREITUNG_2026_05_14.md

- Briefing-Refresh (V31 Stand): ../../sessions/20260514-4500-habich-termin-8-briefing-refresh-v19-v31.md

- Fortschritt V30+V31: ../../sessions/20260514-4600-fortschrittsdokumentation-v30-v31.md

- Master-Plan: ../../MASTERPLAN_KONSOLIDIERUNG_TERMINE.md

- thesis main.pdf: ../../../thesis/main.pdf (24 Seiten)