## Slide 1: PRT-ART Termin 8 — Sprint V12-V31 Stand
Benjamin Probst

## Slide 2: Slide 1 — Titel
PRT-ART Diplomarbeit — Termin 8
Sprint-Block V12-V31 (20 Sprints seit Termin 7)
Stand 2026-05-15 · Benjamin Probst · TU Dresden

## Slide 3: Slide 2 — Agenda
Wo wir stehen (Repo-Stand + Pin-Kette)
Sprint-Block V12-V18 — std-API + Manuskript + Codegen-Templates
Sprint-Block V19-V22 — Profile-Stack + Mess-Pipeline E2E
Sprint-Block V23-V24 — cache-engine Layout-Refactoring
Sprint-Block V25-V29 — Profile-Erweiterung + Allokator-Override
Sprint V30 — libs/-Migration vollstaendig
Sprint V31 — 22 Adapter + P27 hp-soft-Integration
Architekt-Direktive II (User 2026-05-14)
Diskussionspunkte
Naechster Termin

## Slide 4: Slide 3 — Drei-Repo-Stand (Bestaetigung)
Repo | Rolle | HEAD | Push
comdare-cache-engine | WIE + Werkzeuge | 16176ee | OK
comdare-prt-art | Pruefling | 1a36ab4 | OK
Diplomarbeit/Code/ | WAS + Auswertung | 75e92d8 | OK

## Slide 5
Pin-Kette gespiegelt durch Diplomarbeit/Code/external/-Submodules
~180 Tests gruen ueber alle 3 Repos
thesis/main.pdf 24 Seiten

## Slide 6: Slide 4 — Sprint V12-V18
std-API + Manuskript + Codegen-Templates
V12: Vector-API +5 / Map-API +8 / Container-Vertraege / Naming-Audit
V13: runtime_codegen + functional_tests + CMake Stage-1/2 + thesis/-Skelett (9 Kapitel)
V14: 76 neue Tests + CI Test-Discovery-Workaround + Manuskript Kapitel 02-04
V15: Manuskript Kapitel 01+05+06+07
V16: Build-Verifikation + ART (P01) Module-Body Vorlage
V17: 7 Tier-1 SOTA-Module-Body-Templates
V18: Codegen Multi-Template-Path (cache-engine + prt-art)

## Slide 7: Slide 5 — Sprint V19-V22
Profile-Stack + Mess-Pipeline E2E
V19: <expected_workload>-Tag in algorithm_profiles XML-Schema
V20: PermutationResult.workload_used Field + ResultAggregator CSV/JSON
V21: Sample-Mess-Daten + thesis chapter 06 Sample-Diagramm
V22: diagram_generator plot_by_workload + End-to-End Sample-Pipeline-Test
Ergebnis: Mess-Pipeline E2E-faehig OHNE reale Hardware (Sample-Daten).

## Slide 8: Slide 6 — Sprint V23-V24
cache-engine Layout-Refactoring (Pitchfork Layout)
V23.A Cleanup (build-Dirs, .gitignore, CMakePresets)
V23.B apps/cache_engine_builder/ extrahieren
V23.C libs/common/{succinct,serialization,platform,measurement}/
V23.D libs/domain/ — DEFERRED → V30
V23.E libs/deprecated/prt_art_legacy/ (Folly-Idiom)
V23.F libs/test_infra/{workload_generator,test_data,benchmark_suite}/
V24.A-E: prt-art + Diplomarbeit Cleanup + 3 PROJECT_LAYER_MAPs Update

## Slide 9: Slide 7 — Sprint V25-V29
Profile-Erweiterung + Allokator-Override
30 SOTA-Profile mit <expected_workload> (V25.B)
10 Allokator-Profile A01-A20 mit Workload-Tag (V26.A)
21 Adapter-Skelette (V25.C 11 SOTA + V26.B 10 Allokator)
thesis chapter 02 +SOTA/Allokator-Profile-Tabellen (V28)
ExperimentDriver <allocator_override>-Tag (V29) — z.B. “ART nutzt mimalloc statt jemalloc”
Permutationsraum: 30 × 10 × 6 = 1800 deklarierte Permutationen

## Slide 10: Slide 8 — Sprint V30
libs/-Migration vollstaendig (User-Direktive Option C+: ohne domain/)
Phase | Migration | Tests
V30.D.1 | experiment/ → libs/execution_engine/ | 31/31
V30.D.2 | search_engine/ → libs/search_engine/ | OK
V30.D.3 | engine_choice/ → libs/common/config/ + ALIAS | OK
V30.D.4+5 | cache_engine/ → libs/cache_engine/ (134 .hpp + 7 .cpp + 22 Builder-Subs) | 31/31

## Slide 11
Top-Level cache-engine: 8 → 5 Verzeichnisse (libs/, apps/, adapters/, ext/, tools/). 9 hardcodierte Pfade aktualisiert.

## Slide 12: Slide 9 — Sprint V31
22 Adapter + P27 hp-soft + NOTICE Architekt-Direktive II
V31-PRE: Lizenz-Audit aller 22 ext/-Repos
V31.A: NOTICE +Architekt-Direktive II 2026-05-14
V31.K1-K4: 12 SOTA + 10 Allokator-Adapter (Header + CMake-Flag)
V31.K5: P27 tools/p27_bundle_finder/ (C++23-Port hp_soft.py)
V31.K6: P27 HierarchicalBundlePrefetcher (5 Tests gruen)
V31.F: 23/23 V31-Adapter-Smoke-Tests gruen (incl. A04-Mimalloc Bug-Fix)
V31.I: thesis chapter 04 +V25-V31 + Habich-Briefing-Refresh

## Slide 13: Slide 10 — Adapter-Pattern
#if defined(COMDARE_HAVE_<X>) # include "<original>.h" #endif namespace comdare::adapter::<x> { class XxxAdapter { bool insert(K k, V v) { #if defined(COMDARE_HAVE_<X>) return original_api(k, v); #else throw std::runtime_error("not enabled"); // ODER std::malloc(size) bei Allokatoren #endif } }; }
Vorteile: - Build laeuft ohne ext-Repo-Aktivierung - Per -DCOMDARE_HAVE_<X>=ON aktivierbar - Saubere Trennung Adapter (C++23) / Original (ext/)

## Slide 14: Slide 11 — Architekt-Direktive II (User 2026-05-14)
“Da wir alle Algorithmus-Bestandteile zerschneiden, entsteht fuer alle Permutations-Achsen ein neues Werk. Das gilt fuer alle Lizenztypen. Repos ohne Lizenztypen haben nur ein formales copyright.”
Konsequenz:
Lizenz-Klasse | Repos | Status
Apache-2.0 / MIT / ISC / BSD | 13 | safe
GPL-3 | P04-CoCo-trie, P07-Wormhole | freigegeben
LGPL-2.1+ | P29-RCU/userspace-rcu | freigegeben
No-LICENSE | P06, P25, P30, A03 | freigegeben (Zitation)

## Slide 15
In NOTICE verankert mit Implikationen pro Klasse.

## Slide 16: Slide 12 — P27 hp-soft Integration
Mail-Antwort Boris Grot/Youhui Zhang 2026-05-14:
hp-soft.zip (1981 B) mit hp_soft.py + readme.txt.
Was es leistet: - Build-Time Call-Graph-Analyse via objdump -d / objdump -t - Identifiziert Funktionen mit Subtree-Footprint > Threshold (240KB) - → “Potential entry points of Bundles” fuer Hierarchical-Bundle-Prefetcher
Unsere Integration: - C++23-Port als tools/p27_bundle_finder/ (Library + CLI) - Runtime: HierarchicalBundlePrefetcher (5 Tests gruen) - User-Hinweis: “Mehr kommt nicht” → keine Folge-Mails

## Slide 17: Slide 13 — Test-Status (~180 Tests gruen)
Repo | Suite | Anzahl | Status
cache-engine | Codegen+Workload+Aggregator | 31 | gruen
cache-engine | V31 Adapter Smoke | 23 | gruen
cache-engine | Concepts (HBM, succinct, RCU) | ~15 | gruen
cache-engine | ModuleLoader + Permutation | ~10 | gruen
prt-art | PrtArtSearchEngine Identity | 66+ | gruen
prt-art | P27 BundlePrefetcher | 5 | gruen
prt-art | Adapter + ValueHandle + Memory | ~20 | gruen
Diplomarbeit/Code | messung_driver + diagram_gen | 13+ | konfiguriert

## Slide 18: Slide 14 — Diskussionspunkte (1/3)
1. Architekt-Direktive II OK? GPL-3 / LGPL / no-LICENSE-Adapter freigegeben. → Habich-Bestaetigung erbeten.
2. libs/-Layout ohne domain/-Zwischenebene OK? User-Direktive “Option C+”: flach libs/<modul>/. → Habich-Sichtweise?
3. P27 hp_soft Sammelsurium akzeptabel? Build-Time-Tool da, Runtime ist Skelett. → Was fehlt fuer wissenschaftliche Akzeptanz?

## Slide 19: Slide 15 — Diskussionspunkte (2/3)
4. HW-E2E Mess-Reihe — konkretes Setup? - i7-1270P lokal (Cache + DRAM, kein NUMA) - ZIH Barnard (CPU, NUMA) - ZIH Capella (GPU NVIDIA A100) - HBM-Hardware (welche genau?)
5. Manuskript-Tiefe pro Kapitel? thesis 24 S Skelett — Habich-Richtwert?

## Slide 20: Slide 16 — Diskussionspunkte (3/3)
6. Permutationsexplosion (5,5 × 10^9) Strategie: Profile-Filter + MessreihenMode::Defined fuer Manuskript-Plots, Full-Mode nur fuer ZIH-Cluster-Laeufe. → Habich-Bestaetigung?
7. Naechster Termin?

## Slide 21: Slide 17 — Was als Naechstes (Prio-Plan)
Prio 1 (kurzfristig): - HW-E2E Mess-Reihe (V21.2) — User-Aktion - Cluster-Migration (paralleler User-Agent)
Prio 2 (mittelfristig): - Master-Plan Phasen K-B bis K-J (~11 Tage) - docs/architektur/, docs/glossar/, docs/bausteine/, docs/forschungslandkarte/ - drawio REV7 (REV6 erweitern + Master-Tab)
Prio 3 (laengerfristig): - ext-Repo-Aktivierung (Original-Compiler-Setup) - Manuskript-Vollausbau Kapitel 06 mit echten Mess-Daten

## Slide 22: Slide 18 — Querverweise
Arbeitsplan: Arbeitsplan_Termin8.md
Arbeitsergebnis: Arbeitsergebnis_Termin8.md
Master-Plan: docs/MASTERPLAN_KONSOLIDIERUNG_TERMINE.md
Fortschrittsdoku: docs/sessions/20260514-4600-fortschrittsdokumentation-v30-v31.md
Briefing-Refresh: docs/sessions/20260514-4500-habich-termin-8-briefing-refresh-v19-v31.md
Termin-7-Stand: docs/termine/20260508 Termin 7/HABICH_TERMIN7_ZUSAMMENFASSUNG_2026_05_13.md
thesis main.pdf: thesis/main.pdf (24 Seiten)

## Slide 23: Slide 19 — Fragen?
Vielen Dank fuer Ihre Zeit, Herr Habich.
Repository-Links auf Wunsch.