# Arbeitsaufstellung Termin 8

Implementierungsreview auf Basis von Termin 7, Repo-Zips und lokaler Verifikation

Stand: 15.05.2026 · Grundlage: 20260508 Termin 7.zip, docs.zip, comdare-prt-art-development.zip, comdare-cache-engine-main.zip

# 1. Zielsetzung des Termins

Termin 8 darf nicht mehr nur auf Architekturtexten beruhen. Die eigentliche Aufgabe ist jetzt, den dokumentierten Stand aus Termin 7 mit den beiden realen Codebasen abzugleichen, lokale Verifikation durchzuführen und Prof. Habich einen ehrlichen Zwischenstand zu zeigen: Was ist bereits als Software vorhanden, was ist nur als Architektur vorbereitet und was muss als nächster vertikaler Implementierungsschritt priorisiert werden.

# 2. Verwendete Eingabeartefakte

| Artefakt | Nutzen für Termin 8 |
| --- | --- |
| 20260508 Termin 7.zip | Architekturentscheidungen, Habich-Feedback, REV7-Architekturskizze, Termin-7-/8-Zusammenfassung |
| docs.zip | Feinentwürfe V24–V31, Refactoring-Verlauf und letzte Integrationsschritte |
| comdare-prt-art-development.zip | konkreter Stand des Prüflings, PRT-ART-Komponenten, API und Tests |
| comdare-cache-engine-main.zip | Builder-, Adapter-, Profil- und Tooling-Stand der Cache Engine |
| lokale Builds / Smoke-Tests | technische Verifikation jenseits der reinen Dokumentation |

# 3. Arbeitspakete

| AP | Inhalt | konkreter Output |
| --- | --- | --- |
| A | Kontextkonsolidierung aus Termin 7 und Repo-Dokumentation | eine konsistente Erzählung statt losem Papierstand |
| B | Architektur-zu-Code-Abgleich im Repo comdare-prt-art | belastbare Aussage, welche PRT-ART-Bausteine real sind |
| C | Architektur-zu-Code-Abgleich im Repo comdare-cache-engine | belastbare Aussage, welche Builder-/Adapter-/Messpfade real sind |
| D | lokale technische Verifikation | configure/build/smoke-run statt bloßer Behauptungen |
| E | Gap-Analyse und Priorisierung | klare Empfehlung für den nächsten vertikalen Implementierungsschritt |

# 4. Prüffragen für Termin 8

Ist PRT-ART aktuell bereits ein echter seiten- und knotenbasierter Suchpfad oder vor allem eine öffentliche Container-/API-Hülle mit vorbereiteten Bausteinen?

Ist die Cache Engine nur Papier und CMake-Skelett oder bereits eine reale Builder-/Tooling-Pipeline?

Welche Teile sind mess- und benchmarkfähig, welche Teile existieren bislang nur als Schnittstelle oder Adapter-Skelett?

Welche Diskrepanzen zwischen README, Layer-Maps, Feinentwürfen und Quelltext müssen offen benannt werden?

Welche Implementationspriorität ist für den nächsten Schritt wissenschaftlich sinnvoll: zuerst mehr Breite oder zuerst ein echter vertikaler PRT-ART-Pfad?

# 5. Geplante Verifikationsschritte

PRT-ART: Konfiguration und Build ohne GoogleTest-Zwang, anschließend Smoke-Test über die hybride std::vector-/std::map-API.

Cache Engine: Minimalkonfiguration ohne Benchmarks/Tests, danach Build der Executables cache_engine_builder, ycsb_cli, latex_anhang und p27_bundle_finder.

Builder-Lauf im enumerate-only-Modus, um zu prüfen, ob XML-Parsing, Permutations-Enumeration und Fingerprints real funktionieren.

Builder-Lauf im skip-build-Modus, um Codegen und Aggregator-CMake zu prüfen.

Quelltextprüfung auf Adapter-Reifegrad, Profilanzahl, CMake-Realität, offene Skeleton-Bereiche und Dokumentationsstand.

# 6. Erwartete Gesprächsresultate mit Prof. Habich

Bestätigung, dass Termin 8 als ehrlicher Implementierungsreview gewertet wird und noch nicht als Messresultat-Termin.

Bestätigung der Priorität: zuerst ein echter vertikaler PRT-ART-Pfad (Redirect + BPlus + interne Suche + ValueHandle) statt weiterer Breite.

Bestätigung, dass die Cache Engine als Builder-/Mess-/Adapter-Rahmen bereits weit genug ist und jetzt nicht noch breiter, sondern belastbarer werden muss.

Entscheidung, ob für den nächsten Termin bereits ein realer PRT-ART-vs.-Baseline-Messpfad oder zunächst nur ein echter PRT-ART-End-to-End-Lookup gefordert wird.