## Slide 1: PRT-ART / Cache Engine – Termin 8
Codebasierter Zwischenstand auf Basis von Termin 7, Repo-Zips und lokaler Verifikation

## Slide 2: Was diesmal anders ist
Termin 8 wurde nicht nur aus Architekturpapier erzeugt, sondern aus echten Repo-Zips und Feinentwürfen rekonstruiert.
Geprüft wurden: Termin-7-Dokumente, docs.zip (V24–V31), comdare-prt-art-development, comdare-cache-engine-main.
Zusätzlich wurde lokal verifiziert: PRT-ART configure/build + Smoke-Test, Cache-Engine configure/build + Builder-Läufe.
Ergebnis: Es gibt bereits viel mehr realen Code als in der ersten Fassung sichtbar war – aber auch klare Grenzen.

## Slide 3: Der tatsächliche Stand der beiden Repos
comdare-prt-art
  eigene Komponenten für Nodes, Internal Search, Pools, OLC, Prefetch, Measurement und ValueHandles
  hybride std::vector-/std::map-ähnliche API ist real und lauffähig
  aber: der echte seitenbasierte PRT-ART-Suchpfad ist noch nicht durchgängig an diese API angeschlossen
comdare-cache-engine
  Builder, XML-Parser, PermutationLoop, Codegen, ModuleLoader, Workload-Generator und Tools sind real
  30 SOTA-Profile, 10 Allokatorprofile und 22 Adapter-Verzeichnisse sind vorhanden
  aber: viele Measurement-/Platform-/Subsystem-Pfade sind noch Interface- oder Skeleton-Niveau

## Slide 4: Lokal verifizierte Fakten
PRT-ART: configure/build ohne Tests erfolgreich; Header-Smoke-Test ergab für die Map-Variante rc=0, size=1, val=answer und für die Vector-Variante vsize=2, at1=b.
Cache Engine: Minimalbuild auf Linux erfolgreich; gebaut wurden cache_engine_builder, ycsb_cli, latex_anhang und p27_bundle_finder.
Builder enumerate-only: 3 Cache-Engine-Profile × 2 Suchalgorithmen × 3 Allokatoren × 3 Datensätze = 54 Permutationen.
Builder skip-build: Modulquellen + Aggregator-CMake wurden generiert (im Lauf 109 Dateien).
Wichtiger Warnpunkt: voller GoogleTest-Nachvollzug lokal nicht reproduziert, da die Repos einen lokalen Googletest-Tarball oder Netz-Fetch erwarten.

## Slide 5: Die wichtigste Korrektur für Prof. Habich
Die Cache Engine ist organisatorisch und toolseitig weiter als der eigentliche Prüfling.
PRT-ART besitzt heute reale Bausteine und eine API, aber noch nicht den entscheidenden End-to-End-Pfad über Redirect → BPlus → Internal Search → ValueHandle.
Damit ist der Engpass nicht mehr „mehr Architektur“, sondern die Materialisierung eines echten vertikalen PRT-ART-Slices.
Erst wenn dieser Slice steht, lohnt sich die volle Breite der Adapter- und Permutationswelt.

## Slide 6: Empfohlene Priorität ab Termin 8
1. Echten PRT-ART-Lookup-/Insert-/Erase-Pfad über die eigenen Seitentypen aufbauen.
2. DensityTracker, Prefetch und HypothesisMetrics an genau diesen Pfad koppeln.
3. Eine kleine harte Vergleichsschleife PRT-ART vs. eine reale Baseline (zuerst ART/unodb) über die Cache-Engine-Orchestrierung anbinden.
4. Danach weitere Seitentypen, Adapter und volle Permutationsbreite aktivieren.
Gesprächsfrage an Prof. Habich: Ist diese Priorisierung die richtige Erwartung für den nächsten Termin?