Termin 10 - Arbeitsergebnis

Architektur- und Implementierungsbefund der drei Repositories

| Stand | GitHub-Review: main/main/development |
| --- | --- |
| Hauptaussage | Mess- und Builder-Infrastruktur stehen; PRT-ART ist integriert, aber der finale Suchpfad ist noch nicht vertikal geschlossen. |
| Ehrlicher Fokus | Codefortschritt, Messkette, Audit-Befund, Teilfix und naechster Meilenstein |

# 1. Executive Summary

Der aktuelle Stand ist belastbarer als ein reines Konzept: Die Repositories bilden eine dokumentierte Drei-Schichten-Architektur. Die Diplomarbeitsschicht definiert Messreihen und Auswertung, die Cache Engine stellt Builder, Permutations- und Messwerkzeuge bereit, und PRT-ART ist als Pruefling mit API, Profil, Adapter und Komponentenmodell vorhanden. Gleichzeitig ist der finale wissenschaftliche Kern noch nicht vollstaendig geschlossen: PRT-ART verwendet im Map-Pfad aktuell noch einen std::map-basierten Integrationsspeicher, und das PRT-ART-Codegen-Template ist noch ein Stub. Der naechste Meilenstein muss daher die vertikale End-to-End-Durchverdrahtung sein.

# 2. Drei-Repo-Architektur

| Schicht | Repo | Bedeutung | aktueller Beleg |
| --- | --- | --- | --- |
| Anwender/Auswertung | probst-Diplomarbeit-cache-engine | Definiert Messreihen, ruft Submodule auf, erzeugt CSV/LaTeX/TikZ/PDF. | Code/README.md: Pipeline und Pflichtmessreihen |
| Werkzeug/Messmechanik | comdare-cache-engine | ExperimentDriver, Codegen, ModuleLoader, result_ingest, Workloads, Aggregation. | README.md + PROJECT_LAYER_MAP.md |
| Pruefling | comdare-prt-art | Experimenteller PRT-ART-Algorithmus, der die Cache Engine zur Verifikation nutzt. | README.md + PROJECT_LAYER_MAP.md |

Diese Trennung ist fuer Prof. Habich wichtig, weil sie die Arbeit von einer Einzelimplementierung zu einer reproduzierbaren Messarchitektur hebt: Nicht PRT-ART allein ist das Projekt, sondern PRT-ART als pruefbarer Algorithmus innerhalb einer Cache-Engine-gestuetzten Experimentierumgebung.

# 3. Fortschritt im Diplomarbeits-Repo

Die Code-Schicht ist als Anwender-Schicht der Drei-Repo-Architektur dokumentiert.

Die Pipeline ist in fuenf Hauptstufen formuliert: messung_driver, binary_to_csv, csv_to_latex, diagram_generator, latex_to_pdf.

Die Pflichtmessreihen sind A: PRT-ART vs. SOTA, B: Cache-Engine-Permutationen, C: Merge alt/neu.

Der messreihen.xml-Modus definiert A_defined, A_full, B_CacheEngine_Perms und C_Merge_Alt_Neu.

Die Pipeline-Phasen Enumeration, Codegen, Compile, Load, Execute, Measure und Persist sind im Usage-Dokument beschrieben.

# 4. Fortschritt in comdare-cache-engine

Die Cache Engine besitzt eine klare Layer-Struktur mit Builder, ABI, Permutation Flags, Decision Lambda Trees, Plattform-/ISA-Schicht, Page-Typen, Allokatoren, Measurement Buffer, RCU/Succinct und Workload/Experiment.

Es gibt eine dokumentierte lokale Messkette ueber echte SearchAlgorithm-DLL-Tiere und perm_runner.

result_ingest liefert strukturelle Observer-Felder wie search_lookup, hit, miss, insert, erase, peak, bytes_alloc, bytes_in_use, alloc_cnt und weitere Felder.

Die aktuellen strukturellen Messungen sind reproduzierbar, aber nicht mit Wall-Clock-/Hardware-Counter-Messungen gleichzusetzen.

Die Originalcode-Integration ist als Adapter-/Originalcode-Strategie dokumentiert; ein Teil der SOTA-Profile ist als Profil-/Adapterlandschaft vorhanden.

# 5. Zentrale Audit-Erkenntnis

Der wichtigste neue technische Befund ist der Achsen-Delegations-Audit. Die urspruengliche Messkette instanziierte zwar die Achsen strukturell, aber die aktiven Suchorgane waren monolithisch und besassen Eigenspeicher. Dadurch wurden node_type, memory_layout und allocator im Suchpfad nicht operativ durchlaufen. Diese Erkenntnis ist kein Rueckschritt, sondern ein methodisch wichtiger Fortschritt: Eine Messarchitektur, die Achsenwirkung behauptet, muss auch zeigen, dass jedes Tier uniform durch die Organ-Interfaces laeuft.

| Befund | Bedeutung | Status |
| --- | --- | --- |
| Monolithische Suchorgane | Such-Organ beschattet Speicherachsen. | Erkannt und dokumentiert |
| getrennter Speicher im Adapter | Suchmetriken und Allokationsmetriken kamen aus verschiedenen Objekten. | Teilweise adressiert |
| V1-POD ohne node-Felder | Node-Effekt war im Messformat nicht sichtbar. | V2-POD offen |
| NodeChunkedStore | node_type wirkt im Speicherpfad ueber chunk_count/alloc_cnt. | Teilfix umgesetzt |

# 6. Teilfix: NodeChunkedStore

Der dokumentierte Teilfix stellt den Speicherpfad von einem unbounded Store auf einen node-wirksamen NodeChunkedStore um. Damit wird node_type messbar: Node4, Node16, Node48 und Node256 erzeugen unterschiedliche Chunk-/Allokationszaehler gemaess ihrer Kapazitaet. Das zeigt, dass die Speicherachsen nicht nur als Typdekoration existieren, sondern im Messpfad Wirkung entfalten koennen.

| Node-Typ | Interpretation | Bedeutung fuer Experiment |
| --- | --- | --- |
| Node4 | viele kleine Chunks | hoher alloc_cnt, starke Node-Granularitaet |
| Node16 | mittlere kleine Chunks | sichtbarer Unterschied zu Node4 |
| Node48 | groessere Chunks | geringere Chunkzahl |
| Node256 | wenige grosse Chunks | niedriger alloc_cnt, grobe Node-Granularitaet |

# 7. Fortschritt in comdare-prt-art

PRT-ART ist als Pruefling definiert und konsumiert die Cache Engine als Werkzeug.

Die Layer Map beschreibt acht Schichten: Identitaet, Measurement/Telemetry, Prefetch, Nodes, Internal Search, Concurrency, Memory, Serialisierung.

PrtArtComponents buendelt PoolSet, OLC, MultiLevelLayout, PathOrientedPrefetch, DensityTracker, HypothesisMetrics.

Die oeffentliche API deckt Vector-, Map- und Tuple-Modi ab.

Der ABI-Adapter verbindet PRT-ART ueber Komposition mit dem search_engine-Interface der Cache Engine.

Heuristik-Hooks fuer Density, Hot Path und Workload Change sind angebunden.

Das PRT-ART-Profil definiert eigene Bausteine wie DenseByte, Redirect, HotPath, ChainRef, OLC Reserved, 4+2 Pool, Redirect Prefetch und MultiLevel Layout.

# 8. Ehrlicher offener Stand

Der wichtigste offene Punkt ist, dass die Integrationsreife der API nicht mit dem finalen Algorithmuspfad verwechselt werden darf. Der Map-Pfad von PrtArtSearchEngine nutzt derzeit std::map<binary_key, storage_value>. Das ist ein sinnvoller Integrations- und API-Beweispfad, aber noch nicht der finale Redirect/Page/ValueHandle-Pfad des PRT-ART. Ebenso ist das PRT-ART-Codegen-Template derzeit noch ein Stub, der Operationen und Heuristikzaehler simuliert.

| Komponente | Ist-Stand | Noetiger naechster Schritt |
| --- | --- | --- |
| PRT-ART Map-Pfad | std::map-basiert | durch echte Trie-/Redirect-/Page-Struktur ersetzen |
| Codegen-Template | ProfileModuleBody-Stub | echte PrtArtSearchEngine instanziieren und Workload ausfuehren |
| Mess-POD | V1/strukturell begrenzt | V2-POD mit node/layout/allocator-Feldern aktivieren |
| Suchorgan-Delegation | Teilweise monolithisch | Traversal-Organe ueber gemeinsamen Store treiben |
| Performance-Counter | lokal strukturell, nicht PMC | Cluster-/perf-/PAPI-Pfad anschliessen |

# 9. Empfohlene Botschaft fuer Prof. Habich

Der Fortschritt liegt nicht darin, dass der finale PRT-ART bereits vollstaendig performancemessbar ist. Der Fortschritt liegt darin, dass die Messmaschine, die drei Repo-Rollen, der Builder, die Messreihen, die erste echte DLL-Messkette und das Achsenmodell jetzt konkret vorliegen. Gleichzeitig wurde ein methodischer Architekturfehler entdeckt, dokumentiert und im Speicherpfad teilweise behoben. Der naechste Schritt ist die vertikale Durchverdrahtung des PRT-ART-Prueflings durch reale Suchseiten und ValueHandles.

# 10. Naechste 2-Wochen-Prioritaet

PRT-ART-Codegen-Template vom Stub zu einer echten PrtArtSearchEngine-Instanz umbauen.

Map-Pfad Schritt fuer Schritt durch Redirect/BPlusNode/InternalSearch/ValueHandle-Pfad ersetzen.

SearchAlgorithmAbiAdapter auf ein einheitliches Store-/Traversal-Modell bringen.

V2-Mess-POD aktivieren und node/layout/allocator-Felder sichtbar machen.

Ein minimales, aber echtes vertikales Tier erzeugen: ein Workload, ein generiertes Modul, ein echter PRT-ART-Pfad, eine result_ingest-Zeile.

Danach erst Achsenbreite und Cluster-Messung weiter ausbauen.

# 11. Entscheidungsfrage an Prof. Habich

Soll die naechste Implementierungsphase konsequent auf diesen vertikalen Beweis-Schnitt fokussiert werden, auch wenn dadurch weitere Achsenbreite, zusaetzliche SOTA-Adapter und Cluster-Automatisierung voruebergehend nach hinten gestellt werden?