## Slide 1
Termin 10: Implementierungsreview
Drei Repositories, Messsystem, PRT-ART-Pruefling und naechster vertikaler Schnitt
Diplomarbeit WAS + Auswertung
Cache Engine WIE + Messwerkzeuge
PRT-ART Pruefling
Ziel: Prof. Habich soll den aktuellen Code- und Messstand verstehen.
Fokus: Architektur, echte Messkette, Audit-Befund, Teilfix, naechster Meilenstein.
Keine Ueberbehauptung: finaler PRT-ART-Suchpfad ist noch nicht vollstaendig geschlossen.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 1

## Slide 2
1. Drei-Repo-Modell: klare Rollen
probst-Diplomarbeit Config, Driver, Auswertung, PDF
comdare-cache-engine Builder, Codegen, Loader, Messung
comdare-prt-art Algorithmus-Pruefling
Diplomarbeit bestimmt, welche Messreihen gefahren und wie Ergebnisse dargestellt werden.
Cache Engine stellt die generische Mess- und Permutationsmechanik bereit.
PRT-ART ist nicht das Messsystem, sondern ein pruefbarer Algorithmus innerhalb des Messsystems.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 2

## Slide 3
2. Diplomarbeits-Pipeline
experiment_config
messung_driver
binary_to_csv
csv_to_latex
diagram_generator
latex_to_pdf
Messreihen: A_defined, A_full, B_CacheEngine_Perms, C_Merge_Alt_Neu.
A_defined: PRT-ART gegen 8 Tier-1-SOTA-Profile.
A_full: PRT-ART gegen alle 30 SOTA-Profile.
Output-Ziel: measurements.csv/json + LaTeX/TikZ/PDF-Anhang.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 3

## Slide 4
3. Cache Engine: Mess- und Builder-Schicht
ExperimentDriver Phase 1-7
XML Config Parser
Permutation Loop
Codegen
ModuleLoader
Experiment Runner
Workload Generator
ResultAggregator
MeasurementBuffer
Allocator/Page/ISA-Bausteine
SOTA-Profile
Tools: YCSB, LaTeX, Benchmarks
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 4

## Slide 5
4. Reale lokale Messkette
thesis_*.cpp Anatomie
DLL-Tier IObservableTier
perm_runner Insert+Lookup
result_ingest CSV-Zeile
8 SearchAlgorithm-DLL-Tiere wurden lokal gebaut und gemessen.
24 result_ingest-Zeilen fuer n_ops = 1000, 2000, 4000.
Messfelder sind aktuell Strukturzaehler; Wall-Clock/PMC wird separat im Cluster-/perf-Pfad aufgebaut.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 5

## Slide 6
5. Audit-Befund: methodisch wichtig
Problem: Die axis_03a-Suchorgane waren im aktiven Messpfad Monolithen mit Eigenspeicher.
Folge: node_type, memory_layout und allocator wurden nicht operativ durchlaufen.
Damit war die Variation von Node/Layout/Allocator nicht als Achsenwirkung interpretierbar.
Das ist kein Nebendetail, sondern ein echter Architektur-Verstoss gegen das Organ-/Achsenmodell.
Wertvoller Fortschritt: Der Fehler wurde erkannt, dokumentiert und teilweise repariert.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 6

## Slide 7
6. Teilfix: NodeChunkedStore macht node_type sichtbar
Node4 hoher alloc_cnt
Node16 mittlerer alloc_cnt
Node48 niedriger
Node256 sehr niedrig
NodeChunkedStore speichert in node-grossen Chunks.
allocation_count wird proportional zu ceil(n / node_capacity).
Damit ist node_type im Speicherpfad nicht mehr nur Typdekoration, sondern messbar wirksam.
Offen: Suchmetriken muessen ebenfalls aus demselben delegierenden Store kommen.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 7

## Slide 8
7. PRT-ART: was ist real vorhanden?
PrtArtComponents Pools, OLC, Layout, Prefetch, Metrics
Hybrid API Vector / Map / Tuple
ABI Adapter Map / Vector / Tuple
PRT-ART besitzt ein Profil mit DenseByte, Redirect, HotPath, ChainRef, OLC Reserved, 4+2 Pool, Redirect Prefetch, MultiLevel Layout.
Heuristik-Hooks fuer Density, Hot Path und Workload Change sind angebunden.
Die API ist integrationsfaehig und std::map-/std::vector-nahe verwendbar.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 8

## Slide 9
8. Ehrlicher offener Punkt
Der Map-Pfad von PrtArtSearchEngine nutzt aktuell noch std::map<binary_key, storage_value>.
Das PRT-ART-Codegen-Template ist noch ein Prueflings-Stub mit simulierten Zaehlern.
Damit ist die Integrations-API real, aber der finale Redirect/Page/ValueHandle-Suchpfad noch nicht geschlossen.
Diese Aussage sollte im Termin offen formuliert werden: kein Scheinerfolg, sondern klarer naechster Meilenstein.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 9

## Slide 10
9. Naechster harter Meilenstein: vertikaler Schnitt
Workload
generiertes Modul
echter PRT-ART-Pfad
V2 Mess-POD
CSV/LaTeX
Nicht mehr neue Achsenbreite priorisieren.
Ziel: ein minimales echtes PRT-ART-Tier durch alle relevanten Schichten.
Danach erst Breite: mehr SOTA-Profile, mehr Plattformen, mehr Cluster-Messungen.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 10

## Slide 11
10. Vorschlag fuer die naechsten zwei Wochen
1. prtart_body.hpp.template: Stub -> echte PrtArtSearchEngine-Instanz.
2. Map-Pfad: std::map schrittweise durch Redirect/BPlusNode/InternalSearch/ValueHandle ersetzen.
3. SearchAlgorithmAbiAdapter: Such- und Speicherwerte aus demselben Store.
4. V2-POD: node/layout/allocator-Felder ausgeben.
5. Eine result_ingest-Zeile erzeugen, die wirklich den PRT-ART-Pfad misst.
6. Danach PMC/perf/PAPI und Cluster-Skalierung.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 11

## Slide 12
11. Frage an Prof. Habich
Ist die Priorisierung auf den vertikalen PRT-ART-End-to-End-Pfad fuer die naechste Phase korrekt?
Wenn ja: Achsenbreite, weitere SOTA-Adapter und Cluster-Automatisierung kurz zurueckstellen.
Wenn nein: alternative Prioritaet festlegen, bevor weitere Implementierung passiert.
Vorschlag: Fokus auf methodische Guete statt auf beeindruckende Permutationszahl.
Termin 10 | PRT-ART / Cache Engine | 12