Arbeitsaufstellung Termin 2

PRT-ART | cache-line-aware Entwurf, Feature-Katalog und Architektur-Freeze für den Wiederholungstermin

Zweck dieses Dokuments: Termin 2 wiederholt sich nicht als neue Literaturrecherche, sondern als Architektur-Freeze. Die Literatur aus Termin 1 wird hier in konkrete Entwurfsachsen, Arbeitspakete, Annahmen, Risiken und offene Übergänge zu Termin 3 übersetzt.

# 1. Festgezogene Leitentscheidungen

• PRT-ART bleibt eine globale Trie-Hülle mit CoCo-trie-artiger Redirect-Kompaktion. Der Baum ist die Wegbeschreibung zur Information, nicht deren primärer Speicherort.

• Der Kernbeitrag liegt in expliziter Cache-Awareness: lokale Seitentypen, Pooling, Ausrichtung, Reduktion berührter Cache-Lines und minimiertes Pointer-Chasing.

• Ordnung und Darstellung werden getrennt betrachtet: rohe Byte-Keys bleiben der Standardpfad; die interne Seitencodierung darf variieren, solange die Ordnungsrelation erhalten bleibt.

• Termin 2 friert den Kern auf wenige Familien ein. Framework-Ideen wie Fingerprint-Overlays, Value-Dedup-Ketten, zusätzliche Sortieralgorithmen oder Multi-Writer-Concurrency bleiben explizit nachgelagert.

# 2. Literaturbasierter Feature-Katalog

Die Tabelle trennt zwischen übernommener Kernidee, bewusst verschobenen Erweiterungen und reinen Referenzprinzipien. Sie bildet die direkte Entscheidungsgrundlage für Termin 2.

| Quelle | Kernfeature | Übernahme in PRT-ART | Status Termin 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ART | Adaptive Node-Familie, lexikographische Ordnung, Pfadkompression, lokale Suchalgorithmen (Node4/16/48/256) | Dense-Page-Grundfamilie und Ausgangspunkt der Präfixnavigation | Kern übernehmen |
| START | Mehrbyteige ART-Nodes, Kostenmodell, Optimierer, Budgetgrenze für Multilevel-Nodes | Erweiterte Dense-Page-Familie und Vorbild für schwellwert-/kostenmodellbasiertes Umschalten | Kern übernehmen |
| HOT | Discriminative Bits, k-constrained trie, bis zu 31 Bitpositionen bei Fanout 32, 9 Layouts, SIMD-geeignete Suche | Sparse-Patricia-/Mehrbit-Page-Familie | Kern übernehmen |
| CoCo-trie | Datenabhängige Kollabierung tiefer Subtries zu Macro-Nodes mit großem Fanout | Redirect-/Key-Handling-Konzept für eindeutige Restpfade | Kern übernehmen |
| Masstree | 8-Byte-Slices, Fences/Layer-Regeln, getrange, lockfreie Lookups, wenige wichtige Cache-Lines pro Traversal | Fences, Layer-Regeln, Subbaumgrenzen; nicht als lokaler B+-Baum im Kern | Teilweise übernehmen |
| CSS-tree | Cache-line-große, pointerfreie Directory-Nodes über sortiertem Array | Layoutprinzip für arithmetische Navigation und Cache-Line-Disziplin | Prinzip übernehmen |
| CSB+-tree | Kontiguierliche Node-Groups, erster Child-Pointer plus Offsets, pointer elimination, workloadabhängige Parameter | Pool-relative Handles und zusammenhängende Node-Gruppen | Prinzip übernehmen |
| B²-tree | Eingebetteter Seitensuchbaum mit Decision-/Span-Nodes, Suchraum-Einengung, weniger Cache-Lines je Page | Vorbild für PRT-Custom-Page und page-lokale Suchraumbegrenzung | Kern übernehmen |
| Processor-conscious CSB+ | Nicht nur Knotengröße, sondern mehrere Parameter müssen architekturspezifisch abgestimmt werden | Begründung für Cache-Engine und Hardwareprofile | Methodik übernehmen |

# 3. Für Termin 2 einzufrierende Architekturachsen

• Seitentypenfamilie: fünf logische Seitentypen werden vorbereitet – Redirect-Page, Dense-Byte-Page (ART-artig), Extended Dense Page (START-artig), Sparse Patricia Page (HOT-artig) und PRT-Custom-Cache-Page mit B²-artiger Suchraum-Einengung.

• Value-Modell: ein Handle-Modell mit Umschaltung zwischen Inline-Value und externer Value-Referenz wird fest eingeplant; Value-Dedup-/ChainRef bleibt vorerst Erweiterung.

• Ordnungsmodus: Default ohne garantierte Enumerationsreihenfolge; lokal geordnete Page; expliziter lexikographischer Modus für Range/Enumeration. Konkrete Sortieralgorithmen sind noch keine Kernentscheidung.

• Kindadressierung: Tendenz zu pool-relativen Handles mit möglichst wenig rohen Pointern. Der finale Value-Zugriff darf jedoch über eine explizite Referenz erfolgen.

• Hardwareprofil: keine statischen Architekturannahmen als allgemeine Regel. Stattdessen Hardware-Discovery plus anfänglicher Referenzpfad für Intel Core i7-1270P (AVX2) und optional AVX-512-fähige ZIH-Ziele.

• Cache-Engine: eigene Steuerlogik neben der Trie-Engine, die Seitentypwahl, Ausrichtung, lokale Ordnung und Inline-/Pointer-Strategie auf Basis lokaler Strukturmerkmale und Hardwareprofilen optimiert.

# 4. Arbeitspakete für den Wiederholungstermin

| Paket | Ziel | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| WP1 | Kernarchitektur einfrieren | Seitenfamilie, Redirect-Rolle, Handle-Modell, Ordnungsmodi, harte Nicht-Ziele. |
| WP2 | Cache-Engine definieren | Welche Eingaben sie beobachten darf: lokale Dichte, Präfixentropie, Value-Größe, erwartete Cache-Line-Kosten, ISA/HW-Profil. |
| WP3 | Knoten-/Seitentyp-Katalog konkretisieren | Für jeden Typ: Layoutidee, Suchverfahren, Vorteile, Risiken, Trigger für Umschaltung. |
| WP4 | Invarianten und Risiken festhalten | Terminals, Ordnungsrelation, Redirect-Splits, externe Payload, Grenzen des Inline-Modus, Scope-Disziplin. |
| WP5 | Übergang zu Termin 3 vorbereiten | Welche Daten-, Workload- und Metrikfragen für die Benchmarkplanung noch offen bleiben. |

# 5. Harte Scope-Grenzen für Termin 2

• Nicht Kern von Termin 2: Multi-Writer-Concurrency, GPU, vollständige DBMS-IAM-Integration, generischer Sortieralgorithmus-Vergleich auf jeder Ebene, Fingerprint-/Hash-Framework als Hauptpfad.

• Erlaubte Erweiterungshinweise: Observer-/Visitor-Stellen für spätere Parallelität, optionale SIMD-Kernels, optionale Fingerprint-Pfade für reine Exact-Lookups.

• Der Architektur-Freeze muss bewusst unterkomplex bleiben: Lieber drei saubere Kernfragen beantworten als zehn lose Features ankündigen.

# 6. Rückfragen, die zu Termin 3 überleiten

• Welche Datensätze bilden den Pflichtkern von Termin 3: CoCo-Dictionaries, URL/Wikipedia, synthetische Präfix-Entropie-Stresstests und YCSB-ähnliche CRUD-Mixe?

• Welche Baselines werden tatsächlich implementiert und welche bleiben Literatur-Nachbarn mit struktureller Abgrenzung?

• Wie wird die Fairnessregel für seitenspezifische Inline-/Pointer-Values gegenüber Baselines formuliert?

• Welche Metriken werden Pflicht: cycles, instructions, L1/L2/LLC-/dTLB-Misses, branch-misses, Bytes pro Key, p50/p95/p99, Build- und Rebuild-Kosten?

• Wie wird das Kostenmodell der Cache-Engine kalibriert: Mikrobenchmarks, Intel Advisor MAP/Roofline, perf stat, ISA-spezifische Profile?

# Kurzreferenzen

• ART – The Adaptive Radix Tree (Leis et al., 2013)

• START – Self-Tuning Adaptive Radix Tree (Fent et al.)

• HOT – A Height Optimized Trie Index for Main-Memory Database Systems (Binna et al., 2018)

• Masstree – A Fast Storage System for Main Memory (Mao et al.)

• CoCo-trie – Data-aware compression and indexing of strings (Boffa et al., 2023)

• CSS-tree / CSB+-tree (Rao / Ross 1999–2000), processor-conscious CSB+

• B²-tree – Page-Based String Indexing in Concurrent Environments