Arbeitsaufstellung Termin 6

PRT-ART · Plattformmatrix, Benchmarks und Messalgorithmen zur Verifikation der Cache-Engine

Auftrag. Für Termin 6 wird festgezogen, auf welchen Architekturen, mit welchen Benchmarkfamilien und mit welchem Messstack die automatische Funktionalität der Cache-Engine verifiziert wird. Ziel ist nicht mehr die grobe Ideenbildung, sondern eine belastbare Experimentier- und Kalibrierungsstrategie für PRT-ART.

Pflichtfrage für Termin 6: Auf welchen Architektur-Extrema muss die Cache-Engine zeigen, dass sie ihre Seitentyp-, Layout- und Value-Ablage-Entscheidungen automatisch und plattformbewusst verbessern kann?

1. Zielbild für Termin 6

• Die Plattformmatrix wird auf Pflichtplattformen, optionale Zusatzplattformen und bedingte Altgeräte getrennt.

• Die Verifikation wird zweistufig aufgebaut: zuerst Kalibrierungs-Mikrobenchmarks der Cache-Engine, danach eigentliche Such- und Mischlasten für PRT-ART und die angebundenen Baselines.

• Der Messstack wird je Betriebssystem und Plattformklasse explizit festgelegt; insbesondere werden Intel-Hybrid-Systeme getrennt nach cpu_core und cpu_atom behandelt.

• Die Cache-Engine wird in drei Modi verifiziert: statisch/passiv, Warm-up-kalibriert und online adaptiv.

2. Arbeitspakete

| AP | Inhalt | Ergebnis | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| AP1 | Pflichtplattformen und Architektur-Extrema katalogisieren | fixe Plattformmatrix mit ISA-Pfaden und Rollen | P0 |
| AP2 | Kalibrierungs-Mikrobenchmarks definieren | Working-set-, stride-, pointer-chase-, TLB- und prefetch-Sweeps | P0 |
| AP3 | Suchworkloads und Datensätze einfrieren | CoCo-trie-Datensätze + feste Such- und Mischlastfamilien | P0 |
| AP4 | Messstack je Plattform festlegen | perf/PAPI/Advisor/Instruments und Run-Regeln | P0 |
| AP5 | Verifikationslogik der Cache-Engine definieren | Vergleich passiv vs. Warm-up vs. online adaptiv | P1 |
| AP6 | Queue- und Jobstrategie für ZIH vorbereiten | Barnard/GH200 optional Capella mit Batch-Regeln | P1 |
| AP7 | Bedingte Plattformen und Risiken dokumentieren | Legacy mac mini nur nach exakter CPU-ID | P2 |

3. Pflichtentscheidungen für die Termin-6-Präsentation

• Pflichtplattformen lokal: VisionFive 2, Raspberry Pi 5, Mac mini M1 (Bedingungen unter ungenauer Hardwarebestimmung), ODROID-H4 Ultra, i7-1270P, i9-14900KS, Ryzen 9 9950X3D2; der alte Intel-Mac-mini nur nach exakter CPU-Erkennung.

• Pflichtplattformen am ZIH: Barnard (Sapphire Rapids) und Grace Hopper GH200; Capella wird als interessanter AMD-Server-Zusatz vorbereitet.

• Pflicht-ISA-Pfade: scalar, x86_avx2, x86_avx512 (wenn verfügbar), arm_neon, arm_sve2.

• Pflicht-Benchmarkfamilien: Working-set-, stride-, pointer-chase-, prefetch- und Seitentyp-Mikrobenchmarks sowie exact/prefix/build/update/delete und YCSB-inspirierte Mischlasten.

• Pflicht-Messstack: perf stat/record auf Linux, PAPI auf ZIH, Intel Advisor MAP/CLU/Footprint auf Intel-x86, Instruments/Time Profiler auf macOS.

• Pflicht-Auswertung: fünf Rohläufe, keine Mittelung von Perzentilen, getrennte Ausweisung nach Plattform, Core-Typ, ISA und Cache-Engine-Modus.

4. Offene Randpunkte, die Termin 6 nicht blockieren dürfen

• Der ältere Intel-Mac-mini bleibt bedingt, bis Modell-ID, CPU-Features und sinnvoller Messpfad exakt aufgenommen sind.

• Intel MLC wird nur als Hilfswerkzeug auf eigenen Intel-Maschinen betrachtet; auf ZIH ist es nicht das Primärinstrument.

• AMX auf Barnard bleibt beobachtbar, wird aber nicht als eigener Kernpfad für trie-basierte Suche eingefroren.

• Grace Hopper wird für die Termin-6-Verifikation über den CPU-/Speicherpfad betrachtet; GPU-Kernelanalyse ist ein not TODO.

5. Quellenbasis (Auszug)

• ZIH HPC Compendium: Barnard, Capella, NVIDIA Grace Hopper, perf, PAPI, PIKA/No-Monitoring.

• Intel Spezifikationsseiten: i7-1270P, i9-14900KS, Xeon Platinum 8470; Intel Advisor User Guide.

• AMD Produktseiten: Ryzen 9 9950X3D und Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition.

• Apple Support und Apple Developer: Mac mini (M1, 2020), Apple-Silicon-Optimierung.

• Raspberry Pi 5 offizielle Einführung, StarFive VisionFive 2 Spezifikation, Hardkernel ODROID-H4 Ultra.

• Google Benchmark User Guide und YCSB Core Workloads als Benchmark-Vorlagen.